汾河镇人民政府

关于2021年汾河镇东溪村果品产业提质增效项目绩效的自评报告

## 绩效目标分解下达情况

### （一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财农〔2021〕152号文件给汾河镇下达资金计划80万元。绩效目标为：带动贫困户10户以上，贫困户人均年收入达到3500元以上。

### （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2021年度，根据《奉节县财政局关于下达2021年奉节县巩固拓展脱贫攻坚成果第一批项目建设任务的通知》（奉节财农〔2021〕70号），2021年奉节县巩固拓展脱贫攻坚成果第一批项目，县财政局下达资金80万，绩效目标为：带动贫困户10户以上，贫困户人均年收入达到3500元以上。

## 绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

该项目下达计划资金80万元，当年全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

该资金用于新修蓄水池3口3600m³；安装管道2800米。项目资金专款专用，80万元已经全部拨付给重庆市毅鲜实业有限公司

3.项目资金管理情况分析。

项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

汾河镇东溪村产业发展项目，带动贫困户10户以上，贫困户人均年收入达到3500元以上。

### （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

新修蓄水池3口3600m³；安装管道2800m,带动贫困户22户，贫困户人均年收入达到3500元以上，完成率100%。

（2）质量指标。

项目质量验收合格率100%

（3）时效指标。

项目完工及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

带动贫困户22户，贫困户人均年收入达到3500元以上。

- 生态效益。

- 项目建设长期保护生态，促进绿色发展。

3.满意度指标完成情况分析。

对受益群众进行了随机抽样即满意度调查：受益户满意度为≥95%。

## 其他需要说明的问题

无

奉节县汾河镇人民政府

2021年12月25日