红土乡人民政府

2021年上半年公路养护补助资金自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移该项目支付预算和绩效目标情况

奉节财农〔2021〕86号下达我乡2021年上半年公路养护补助资金6.3万元，为全额财政拨款资金，目标为农村公路日常养护和因水毁等原因出现垮塌，及时抢险排危，确保道路畅通。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

资金由县交通局安排分配，根据各乡镇养护里程分解资金，本单位共分配资金6.3万元，此项资金用于红土乡农村公路日常养护和因水毁等原因出现垮塌，及时抢险排危，确保道路畅通。2021年养护里程共计96公里，涉及4.91万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析

本单位已收到2021年上半年公路养护补助资金6.3万元。

2.项目资金执行情况分析

本单位按照上级要求，依规定程序，已将4.91万元用于农村公路日常养护和因水毁等原因出现垮塌，及时抢险排危。剩余资金全部退回至县财政。

3.项目资金管理情况分析

本单位2021年上半年公路养护补助资金，做到了转款专用，使用及时，确保道路畅通。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

该项目绩效自评按照“公开、公平、公正”的原则进行。以相关法律、法规、规章以及奉节县有关文件等为依据，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行评价，并通过收集相关文件及资料，现场调研，为评价结论提供充分的依据。重点对项目管理、项目产出、项目效果、项目满意度等评价指标进行评价分析，该项目总体绩效目标完成情况较好。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

产出指标设定分值为100分，自评得分99分，具体完成情况分析如下：

（1）数量指标。

目标设定全乡养护公路里程96公里，分值为10分；聘请养护工人对12.2公里乡道清扫保洁，分值为5分；清理垮塌土方2万立方，分值为5分；实际全部完成目标内容，本项自评得分20分。

（2）质量指标。

年初绩效目标：工程验收合格率100%，分值为10分。实际验收合格率100%，本项自评得分10分。

（3）时效指标。

目标设定工程完成及时率100%，分值为10分。本单位在日常养护和出现紧急情况后第一时间，完成日常养护和道路整治，本项自评得分10分。

（4）成本指标

目标设定道路补助标准1000元/公里，分值为10分。全乡共使用资金4.91万元，本项自评得分10分。

1. 效益指标完成情况分析。

效益指标设定分值为30分，自评得分30分，具体完成情况分析如下：

（1）经济效益。

目标设定降低运输成本，提高人均人均增收大于50元，分值为10分。实际完成后老百姓的运输成本降低大约50元，本项自评得分10分。

（2）社会效益指标。

目标设定受益人口数大于或等于5000人，分值为10分。实际解决老屋、野茶、降龙、红土、九台约7000人，本项自评得分10分。

（3）可持续影响指标。

目标设定工程使用年限大于或等于1年，分值为10分。实际完成后持续发挥效益中，本项自评得分10分。

3.满意度指标完成情况分析。

满意度指标设定分值为10分，自评得分10分，具体完成情况分析如下：

目标设定受益人口满意度大于或等于95%，分值10分。实际满意度为98%，本项自评得分10分。

三、绩效自评结果情况

该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，本项目综合评分99分评价结果为“优”。

根据评价得分的分值，确定相应的评价等级，满分100分。100分≧a≧90分，评定为“优”；90分>a≧80分，评定为“良”；80分>a≧60分，评定为“中”；60分>a，评定为“差”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体情况来看，本单位对农村公路日常养护和因水毁等原因出现垮塌，及时抢险排危，确保道路畅通是到位的，但也存在资金拨付不及时；同时存在政策宣传不及时、不到位的现象，老百姓自觉养路护路的意识还不够，需加大政策宣传力度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位此次的2021年上半年公路养护补助资金绩效自评结果，已按照要求公开公示，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，本单位将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升扶贫相关的工作水平。

附件：红土乡2021年上半年公路养护补助资金自评表

奉节县红土乡人民政府

2022年4月26日