奉节县红土乡人民政府

关于2021年红土乡下广村丁汇农产品产地仓储保鲜冷链设施建设项目的

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移该项目支付预算和绩效目标情况

奉节县财政局《关于下达2021年农产品产地仓储保鲜冷链设施建设项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕232号），下达项目资金计划25万元，为全额财政拨款资金，目标为在红土乡下广社区奉节县丁汇家庭农场新建450立方米节能型机械冷库，配备托盘推车26套，购置车间升降机1套，建设发酵车间50立方米，车间升级装饰260立方米。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

资金由县农业农村委安排分配，根据我乡实际分解资金，本单位共分配资金25万元，此项资金用于在红土乡下广社区奉节县丁汇家庭农场新建450立方米节能型机械冷库，配备托盘推车26套，购置车间升降机1套，建设发酵车间50立方米，车间升级装饰260立方米。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

本单位已收到奉节县财政局2021年红土乡下广村丁汇农产品产地仓储保鲜冷链设施建设项目资金共计25万元。

2.项目资金执行情况分析

本单位按照上级要求，依规定程序，已将全部款项拨付到位。

3.项目资金管理情况分析

本单位2021年红土乡下广村丁汇农产品产地仓储保鲜冷链设施建设项目，做到了专款专用，及时拨付25万元，用于在红土乡下广社区奉节县丁汇家庭农场新建450立方米节能型机械冷库，配备托盘推车26套，购置车间升降机1套，建设发酵车间50立方米，车间升级装饰260立方米。

（二）总体绩效目标完成情况分析

该项目绩效自评按照“公开、公平、公正”的原则进行。以相关法律、法规、规章以及奉节县有关文件等为依据，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行评价，并通过收集相关文件及资料，现场调研，为评价结论提供充分的依据。重点对项目管理、项目产出、项目效果、项目满意度等评价指标进行评价分析，该项目总体绩效目标完成情况较好。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

产出指标设定分值为50分，自评得分50分，具体完成情况分析如下：

（1）数量指标

新建450立方米节能型机械冷库，分值为10分；配备托盘推车26套，分值为10分；购置车间升降机1套，分值为5分；建设发酵车间50立方米，分值为5分；车间升级装饰260立方米，分值为10分。实际完成新建450立方米节能型机械冷库，配备托盘推车26套，购置车间升降机1套，建设发酵车间50立方米，车间升级装饰260立方米，本项自评得分40分。

1. 质量指标

目标设定验收合格率100%，分值为5分。本单位实际验收合格率达到100%，本项自评得分5分。

1. 时效指标

目标设定2021年11月完工，分值为5分。施工单位实际于2021年11月完工，本项自评得分5分。

1. 成本指标

无。

1. 效益指标完成情况分析

效益指标设定分值为30分，自评得分30分，具体完成情况分析如下：

经济效益指标

目标设定直接或间接产生经济效益280万元，分值10分。实际完成值发挥效益中，本项自评得分共10分。

社会效益指标

目标设定受益建档立卡贫困人口数6户，分值为5分。实际受益建档立卡贫困人口数6户，本项自评得分5分。

生态效益指标

目标设定增加土地流转200亩，分值为10分。实际增加土地流转200余亩，本项自评得分10分。

可持续影响指标

目标设定可持续影响时间为长期，分值为5分。实际长期可持续，本项自评得分5分。

3.满意度指标完成情况分析。

满意度指标设定分值为10分，自评得分10分，具体完成情况分析如下：

目标设定受益对象满意率至少95%，分值为10分。通过工作人员发放问卷和走访调查，实际满意度为98%，受益对象很满意。

三、绩效自评结果情况

该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，本项目综合评分100分评价结果为“优”。

根据评价得分的分值，确定相应的评价等级，满分100分。100分≧a≧90分，评定为“优”；90分>a≧80分，评定为“良”；80分>a≧60分，评定为“中”；60分>a，评定为“差”。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位此次的2021年红土乡下广村丁汇农产品产地仓储保鲜冷链设施建设项目绩效自评结果，已按照要求公开公示，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，本单位将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平。

附件：2021年红土乡下广村丁汇农产品产地仓储保鲜冷链设施建设项目自评表

奉节县红土乡人民政府

2022年5月28日