**奉节县甲高镇**

**2020年及2021年度村级集体经济项目建设资金项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2020年度村级集体经济项目建设资金的通知》（奉节财农〔2021〕30号），《关于下达2021年度村级集体经济项目建设资金的通知》（奉节财农〔2021〕42号）在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：资金已到位160万元，到位80%；项目资金执行情况：2021年已拨付160元；项目资金管理情况：按照资金文件及项目管理办法管理。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

双轨滑道200米已完成。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。双轨滑道200米。

（2）质量指标。滑道已达到合格要求。

（3）时效指标。项目目前已完工，决算还未做完。

（4）成本指标。设备及安装费共计200万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。保底分红3万元/年。

（2）社会效益。镇村民生活品质有效提升。

（3）生态效益。无

（4）可持续影响。持续发挥经济效益十年以上。

3.满意度指标完成情况分析。

群众满意度≥85%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分96.5分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目决算还未结束，资金拨付未全部到位，下一步将继续加大力度开展项目决算。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附件：项目支出预算绩效目标自评表