**奉节县夔门街道兴家9社老灌嘴**

**水源整治工程自评报告**

## 绩效目标分解下达情况

### （一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

根据《奉节县财政局关于下达奉节县第二批中央水利发展资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕297号）给夔门街道下达夔门街道黑岩村提水工程资金预算12万元。绩效目标为：解决50人饮水问题。

## 绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2021年12月24日收到项目资金12万元，到位12万元。

2.项目资金执行情况分析。

计划实施奉节县夔门街道黑岩村提水工程，现已全部完成项目任务，已验收。资金拨付到位。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

按时全面完成了夔门街道黑岩村提水工程，解决50人饮水水源问题。

### （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

本项目新建6平方木泵房1座，安装抽水泵机1台，新建长6.7米，款3米，高2.5米的50立方米加盖蓄水池1口，新增管道PE32，2500米，PE20,2000米。

（2）质量指标。

夔门街道黑岩村提水工程，结构安全，观感合格。

（3）时效指标。

2021年12月完成项目建设。

（4）成本指标。

计划项目总投资12万元，实际资金12万元，完成率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

本项目不涉及。

（2）社会效益。

提高了村民生产生活用水，村民的生产生活用水有明显改善，完成率100%。

（3）生态效益。

减少水土流失。

（4）可持续影响。

夔门街道百梯村水源整治工程预计使用年限15年。

3.满意度指标完成情况分析。

群众满意度为100%。

**三、绩效自评结果情况**

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

街道将奉节县夔门街道黑岩村提水工程自评报告公开在夔门街道办事处公示栏。

## 六、其他需要说明的问题

本项目不涉及。

奉节县夔门街道办事处

2022年4月26日