奉节县夔门街道办事处

2021年人居环境整治项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《奉节县财政局关于下达人居环境整治项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕263号）要求，保障人民群众身体健康，提高群众生活品质和文明素养，有效改善农村人居环境。

二、绩效目标完成情况分析

农村改厕户数计划678户，实际全部完成678户，完成率100%；

（一）改厕涉及村社区数7个，均全部完成改厕任务数；

（二）厕所改造合格率要求100%，实际验收厕所改造合格率要求100%；

（三）按计划已在2021年内完成全部改厕任务数；

（四）充分利用广播、微信、QQ群、宣传单等方式加以宣传，提升农户参与率、知晓率，实现知晓率95%；

（五）实现受益群众满意度98%。

三、项目资金使用及管理情况

根据《奉节县财政局关于下达人居环境整治项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕263号）要求，2021年预算数为130.624万元，执行130.624万元，执行率100%。

四、项目绩效情况

此项目通过召开群众会、广播、微信群等方式广泛宣传，农户自愿申请，以奖代补的方式补给农户，资金按时拨付、公开透明，群众满意度高，绩效目标已完成。

奉节县夔门街道办事处

2021年12月30日