2022年青莲镇（贫困村）农村公路安全生命防护工程项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# 县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年青莲镇（贫困村）农村公路安全生命防护工程项目建设资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕340号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 截至目前已拨付到位资金300万元，该项目按图施工，符合设计要求质量合格，现已完成交工验收和结算审计，末端支付衔接资金300万元，支付率100%。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 2022年全面完成建设并投用，有效保障群众出行安全，助推道路危险路段全覆盖。

1.产出指标完成情况分析。

（1）建设农村公路安全生命防护工程共17.828公里。

（2）工程合格率为100%

（3）完成及时率为100%

（4）每公里造价≤20万元

2.效益指标完成情况分析。

有效保障群众出行更加安全。

- 满意度指标完成情况分析。

- 群众满意度≥80%

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.37分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出预算绩效目标自评表