2019年度畜禽粪污资源化利用项目资金计划（第二批）自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据奉节财农〔2020〕285号文件要求，下达给青龙镇2019年度畜禽粪污资源化利用项目资金为135.70万元，项目拟在14家养殖场建设厌氧发酵设施（沼气池）1400m³，曝气处理设施（沼液池、田间储液池）2160m³，干粪储存池1280m³，配置沼液还田管网1300米，沼液提升泵8台，固液分离机4台，配套消纳土地面积2993亩。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析

自县级下文后，全镇所有资金都已到位，且按项目要求和进度全部落实到位。

2.项目资金执行情况分析

青龙镇2019年度畜禽粪污资源化利用项目资金计划（第二批）财政拨款135.70万元已全部执行到位。

3.项目资金管理情况分析

本单位具有相应的项目资金管理办法，且符合相关财务会计制度的规定。项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术审定等资料齐全并基本能够及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等基本落实到位；具有相应的项目质量要求。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

青龙镇2019年度畜禽粪污资源化利用项目已于2020年10月底前完成建设任务，并通过县验收。14家养殖场建设厌氧发酵设施（沼气池）1400m³，曝气处理设施（沼液池、田间储液池）2160m³，干粪储存池1280m³，配置沼液提升泵8台，固液分离机4台，沼液还田管网1300米，配套消纳土地面积2993亩。

2.效益指标完成情况分析

全面完成畜禽粪污资源化利用项目建设，完成5234头存栏生猪当量污染治理配套设施工程整改任务，畜禽粪污综合利用率、规模养殖场粪污处理设施装备配套率分别达到75%、95%以上，大型规模养殖场设施装备配套率达到100%。

3.满意度指标完成情况分析

青龙镇人民政府按照财政拨款要求，及时开展项目，完成验收。以产业带动农户增收，促进产业发展。群众对项目实施满意度达100%。项目经济效益和生态效益明显，达到了预期效果。