2024年夔州街道清水社区川叶食品改造提升项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

根据《奉节县农业农村委员会 奉节县财政局<关于调整下达2024年农产品加工项目建设任务的通知>》（奉节农发〔2024〕135号）、奉节县财政局《关于调整部分2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目资金计划的通知》（奉节财农〔2024〕105号）文件，项目计划总投资62.163万元，其中2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元、企业自筹资金32.163万元。

绩效目标为：

（1）新增产值1500万元，新增利润200万元。

（2）项目实施股权化改革，集体经济持股金额9万元，连续5年分红，每年分红0.54万元。

（3）提供10个工作岗位，临时用工200次以上。带动10户农户务工，增加年收入2.5万元，带动30户农户发展种植业，户均增收0.85万元。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

根据相关文件，下达投资计划62.163万元, 其中2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元、企业自筹资金32.163万元。根据奉节县夔州街道办事处《关于同意川叶食品改造提升项目建设变更备案的函》（夔州街办函〔2024〕130），项目建设总投资调整为65.4002万元

绩效目标为：预计年产50吨猪肉干（脯），年新增产值1500万元，新增利润200万元。项目财政补助资金实行股权化改革，村集体经济持股金额9万元，连续5年分红，每年分红0.54万元。带动10户农户务工，年增收2.5万元，带动30户农户咱养业，户均增收0.85万元。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析

项目投资计划65.4002万元，项目实际完成投资65.4002元，目前全部由我单位自筹。

# （二）总体绩效目标完成情况分析

项目实际完成投资65.4002元。其中：

1、新建红烧肉罐头生产线1条，投资31.92万元。

2、新建冷库12立方米，投资2.43万元。

3、配套设备1批，投资20.438万元。

4、化验设备1批，投资2.4898万元。

5、机器设备安装调试费3.4万元。

6、研发费用3.86万元。

7、运费0.8624万元。

# （三）绩效目标完成情况分析

1、数量指标。

（1）红烧肉罐头产品自主研发及新建生产线1条，实际建设1条，完成率100%；

（2）新建冷库12立方米，实际建设12立方米，完成率100%；

（3）引进配套生产设备1批，完成率100%。

（4）化验设备1批，实际购买化验设备 1批，完成率100%。

2、质量指标。

工程验收合格率100%。

- 时效指标。

计划2024年10月31日前完工，项目已按计划完工，截止2024年12月31日，及时完成率80%。

4、成本指标。

计划总投资65.4002万元，实际总投资65.4002万元，较好地控制了成本。

5、效益指标

（1） 经济效益

项目建设完成后，年产500吨红烧肉罐头，年新增产值1500万元左右，新增利润200万元左右。

（2） 社会效益

项目提供10个工作岗位，年临时用工200人次以上。企业在聘用务工人员时，优先聘用脱贫户、监测户、疫情户等，使相关农户能稳定增收，防止返贫，助力乡村全面振兴。

项目财政投入资金实行股权化改革。财政补助资金30万元，集体经济组织按财政补助资金的30%持股，持股金额9万元，在本项目存续期 5年内，每年按乙方持有股金的6%标准支付固定分红0.54万元。

可持续影响：项目持续时间5年以上。

满意度指标完成情况分析：参与群众满意度为98%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

无。