夔州街道2024年农村生活垃圾治理项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。根据《奉节县城市管理局关于2024年农村生活垃圾治理项目实施方案的批复》（奉节城管发〔2024〕35号）文件，下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）绩效目标情况：用于3个农村村社生活垃圾清运、设施设备配备维护，新建1个市级分类示范村，配备150个240升垃圾分类桶。有效治理农村生活垃圾。改善人居环境，为人民创造美好的生活条件，提高群众满意度认可度，受益户360户。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2024年收到财政拨款8万元用于农村生活垃圾治理项目。

2.项目资金执行情况分析。2024年全年使用 8万元，具体执行情况如下：

为大槽社区、口前村、真武村配备环卫设施150个240升分类垃圾收集桶共3万元；环卫设施垃圾箱维修3个和硬化垃圾投放点地面10处共0.9万元；生活垃圾分类市级示范村建设和制作生活垃圾分类、生活垃圾治理宣传单、制作固定宣传标语等共2.1万元，大槽社区、口前村、真武村生活垃圾整治清理2万元。

3.项目资金管理情况分析。2024年全年预算8万元用于农村生活垃圾治理项目，全年执行预算数 8万元，执行率100%。

# （二）总体绩效目标完成情况分析

# 全年完成年初设定目标，通过及时清理、收运生活垃圾，规范生活垃圾定点、分类投放，配备生活垃圾桶、制作宣传画，实现垃圾分类变废为宝和减量，人居环境得到明显改善，提高群众满意度认可度，受益户360户。

# （三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。为大槽社区、口前村、真武村配备环卫设施150个240升分类垃圾收集桶；农村生活来及收运设施维修3个；硬化垃圾投放点地面10处；生活垃圾分类市级示范村建设和制作生活垃圾分类、生活垃圾治理宣传单、制作固定宣传标语；为大槽社区、口前村、真武村清理、整治、清运生活垃圾。

（2）质量指标。已完成该项目建设，合格率100%。

（3）时效指标。已按时完成该项目建设，及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。改善农村人居环境，创造干净、整洁、优美的家园。受益农户360户，受益脱贫户50户。

（2）生态效益指标。实现垃圾减量、变废为宝，明显改善人居环境。

3.满意度指标完成情况分析。提高了农村居民对改善人居环境工作的满意度。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95.28分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

无