夔州街道人居环境整治项目

绩效自评报告

2024年12月3日，奉节县财政局以（奉节财农〔2024〕173号）文件下达夔州街道人居环境整治项目资金10万元，用于对夔州街道大槽社区及真武村部分公路进行边沟清理、沿线环境整治和隐患排除。因项目计划下达较晚，项目未能开工，又因年底决算关账，财政将资金收回待2025年再拨付，截止2025年3月项目已启动预算编制等开工事宜。因此该项目在下一年度进行完工绩效自评。