奉节县住房和城乡建设委员会

奉  节  县  财  政  局

奉节住建委发〔2022〕117号

奉节县住房和城乡建设委员会

奉   节   县   财   政   局

关于下达2022年第二批农村低收入群体等

重点对象危房改造计划的通知

各乡镇人民政府、街道办事处：

为深入推进乡村振兴战略，切实保障农村低收入群体等重点对象基本住房安全，根据《重庆市住房和城乡建设委员会关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝建〔2021〕2号）文件精神，结合各乡镇、街道申报实际，经比对核实，现下达2022年第二批农村危房改造计划，并就相关工作通知如下：

一、目标任务

本次下达2022年农村第二批低收入群体等重点对象农村危房改造计划48户（详见附件，其中C级危房改造12户、D级危房改造34户，无房户新建住房2户）。

二、改造方式

农村C级危房改造必须修缮加固；农村D级危房改造必须拆除重建或建新拆旧。

三、面积标准

按照“既实现改善住房条件目标，又不得因建房造成大额负债导致农村低收入群体返贫致贫”的要求，同时住房宅基地占地面积在符合相关政策的条件下，我县农村低收入群体等重点对象危房改造建筑面积标准为（附属设施除外）：1人户新建房屋建筑面积不超过40平方米，2-3人户新建房屋建筑面积不超过90平方米，4人户新建房屋建筑面积不超过120平方米，5人及5人以上户新建房屋建筑面积不超过150平方米。

四、时间节点

2022年第二批农村危房改造务必于2022年7月20日前动工，2022年11月30日前竣工入住，各乡镇、街道每月20日前将农村危房改造建设进度报县住房城乡建委（联系人：邓美均；联系电话：023-56550108；邮箱：845987867@qq.com）。

五、工作要求

（一）加强风貌管控。各乡镇、街道要严格落实带方案审批、签订管控协议、挂牌施工、到场监管等措施，全面加强风貌管控工作，切实提升人居品质。

（二）保障过渡住房。各乡镇、街道要严格落实工作责任，通过租赁、投亲靠友等多种方式（严禁住救灾棚）切实保障农村低收入群体等重点对象户危房改造过渡期间的住房安全。

（三）确保建设进度。各乡镇、街道要全面强化农村自建房安全常识宣传，加强危房改造建设质量安全管理。督促对象户按照时间节点要求开展建设、配套完善生产生活设施，同步做好竣工验收工作。该项工作纳入2022年经济社会发展实绩考核，对未完成改造计划的在年度综合考核工作中予以扣分。

（四）加强资金管理。各乡镇、街道要严格规范农村危房改造补助资金管理和使用，全面实施补助资金拨付“一卡通”，做到“专户存储、专款专用”，严禁截留、挤占、挪用等形式变相使用危房改造资金的情况发生。同时，做好农村危房改造领域政务公开工作。

（五）完善档案资料。各乡镇、街道要按照一户一档要求建立农村危房改造工作档案，档案材料包括目录、农户申请书、户口簿和身份证复印件、安全等级鉴定报告表、村级评议资料、乡镇审核和区县审批材料、质量安全巡查资料、公示图片材料、改造前中后照片、竣工验收表、资金发放单据等资料，并录入系统，网址：http://183.230.224.176:8088/NWF/main/Login.aspx。

附件：1.2022年第二批农村危房改造指标资金统计表

2.2022年第二批农村低收入群体等重点对象危房花名册

奉节县住房和城乡建设委员会          奉节县财政局

2022年7月4日

附件1

| 2022年第二批农村危房改造指标资金统计表 |
| --- |
| 序号 | 乡镇(街道) | C级 | D级 | 小计（户） | 资金（万元） | 备注 |
| 1 | 安坪镇 | 1 | 4 | 5 | 9.15 |  |
| 2 | 白帝镇 |  | 1 | 1 | 2.1 |  |
| 3 | 草堂镇 | 1 | 2 | 3 | 4.95 |  |
| 4 | 大树镇 |  | 1 | 1 | 2.1 |  |
| 5 | 汾河镇 |  | 2 | 2 | 4.2 |  |
| 6 | 冯坪乡 |  | 2 | 2 | 4.2 |  |
| 7 | 公平镇 | 3 | 1 | 4 | 4.35 |  |
| 8 | 甲高镇 |  | 2 | 2 | 4.2 |  |
| 9 | 青莲镇 | 1 |  | 1 | 0.75 |  |
| 10 | 青龙镇 | 1 |  | 1 | 0.75 |  |
| 11 | 康乐镇 |  | 1 | 1 | 2.1 |  |
| 12 | 龙桥乡 |  | 3 | 3 | 6.3 |  |
| 13 | 石岗乡 | 1 | 3 | 4 | 7.05 |  |
| 14 | 太和乡 |  | 1 | 1 | 2.1 |  |
| 15 | 五马镇 |  | 2 | 2 | 4.2 |  |
| 16 | 兴隆镇 | 2 | 1 | 3 | 3.6 |  |
| 17 | 羊市镇 |  | 1 | 1 | 2.1 |  |
| 18 | 云雾乡 | 1 |  | 1 | 0.75 |  |
| 19 | 竹园镇 |  | 9 | 9 | 18.9 |  |
| 20 | 鹤峰乡 | 1 |  | 1 | 0.75 |  |
| 合计 | 12 | 36 | 48 | 84.6 |  |

附件2

| 序号 | 姓名 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 低收入群体类型 | 危房类别 | 改造方式 | 建设进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙学忠 | 公平镇 | 船型村 | 脱贫户 | D级 | D级 |  |  |
| 2 | 张正勇 | 公平镇 | 九岭村 | 低保户 | C级 | C级 |  |  |
| 3 | 邵乾基 | 公平镇 | 九岭村 | 特困供养人员 | C级 | C级 |  |  |
| 4 | 刘少东 | 公平镇 | 红石村 | 特困供养人员 | C级 | C级 |  |  |
| 5 | 胡初海 | 龙桥乡 | 蜀鄂村 | 边缘 | D级 | D级 |  |  |
| 6 | 王绪菊 | 龙桥乡 | 龙桥村 | 脱贫户 | C级 | D级 |  |  |
| 7 | 李官奉 | 龙桥乡 | 龙桥村 | 脱贫户 | C级 | D级 |  |  |
| 8 | 张国凤 | 石岗乡 | 罗汉村 | 低保户 | C级 | D级 |  |  |
| 9 | 刘长志 | 石岗乡 | 昙花村 | 低保户 | D级 | D级 |  |  |
| 10 | 刘长勇 | 石岗乡 | 天星村 | 脱贫户 | C级 | C级 |  |  |
| 11 | 蒲耀方 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 低保边缘户 | 无房户 | D级 |  |  |
| 12 | 左明华 | 兴隆镇 | 东坪村 | 脱贫户 | C级 | C级 |  |  |
| 13 | 罗益明 | 兴隆镇 | 东坪村 | 脱贫户 | C级 | C级 |  |  |
| 14 | 向启国 | 兴隆镇 | 东坪村 | 脱贫户 | D级 | D级 |  |  |
| 15 | 向朝国 | 大树镇 | 庙岭社区 | 脱贫户（农村低保） | D级 | D级 |  |  |
| 16 | 吴文新 | 甲高镇 | 合营社区 | 边缘易致贫户 | C级 | D级 |  |  |
| 17 | 许国珍 | 甲高镇 | 光明村 | 脱贫户 | D级 | D级 |  |  |
| 18 | 林正容 | 白帝镇 | 八阵村 | 低保户 | C级 | D级 |  |  |
| 19 | 瞿永生 | 冯坪乡 | 南津村 | 特困供养人员 | D级 | D级 |  |  |
| 20 | 冯云华 | 冯坪乡 | 南津村 | 特困供养人员 | D级 | D级 |  |  |
| 21 | 冉顶琼 | 青龙镇 | 大窝社区 | 脱贫户（农村低保） | C级 | C级 |  |  |
| 22 | 谭兴付 | 羊市镇 | 兴安社区 | 特困供养人员 | D级 | D级 |  |  |
| 23 | 冉玉春 | 云雾乡 | 红椿社区 | 低保户 | C级 | C级 |  |  |
| 24 | 钟如奎 | 竹园镇 | 九龙村 | 低保户 | 无房户 | D级 |  |  |
| 25 | 陈永权 | 竹园镇 | 龙潭村 | 脱贫户 | D | D级 |  |  |
| 26 | 邹宏召 | 竹园镇 | 九龙村 | 脱贫户 | D | D级 |  |  |
| 27 | 王昌华 | 竹园镇 | 亭子村 | 低保户 | D | D级 |  |  |
| 28 | 杨昌荣 | 竹园镇 | 亭子村 | 脱贫户 | D | D级 |  |  |
| 29 | 邓凯 | 竹园镇 | 亭子村 | 低保户 | D | D级 |  |  |
| 30 | 陈厚斌 | 竹园镇 | 竹园社区 | 脱贫户 | D | D级 |  |  |
| 31 | 蒲东平 | 竹园镇 | 无山村 | 低保户 | D | D级 |  |  |
| 32 | 许海龙 | 竹园镇 | 义和村 | 低保户 | D | D级 |  |  |
| 33 | 余昭银 | 五马镇 | 干洞村 | 特困供养人员 | C级 | D级 |  |  |
| 34 | 雷进龙 | 五马镇 | 陈营村 | 脱贫户 | D级 | D级 |  |  |
| 35 | 张文清 | 青莲镇 | 茅田村 | 脱贫户（农村低保） | C级 | C级 |  |  |
| 36 | 靳芝春 | 汾河镇 | 泉坪村 | 脱贫户 | D级 | D级 |  |  |
| 37 | 沈应成 | 汾河镇 | 小林村 | 特困供养人员 | D级 | D级 |  |  |
| 38 | 游庆西 | 草堂镇 | 中梁村 | 脱贫户 | C级 | C级 |  |  |
| 39 | 李林修 | 草堂镇 | 柑子社区 | 低保户 | D级 | D级 |  |  |
| 40 | 白元英 | 草堂镇 | 东坡村 | 低保户 | D级 | D级 |  |  |
| 41 | 周相平 | 安坪镇 | 新铺村 | 特困供养人员 | C级 | C级 |  |  |
| 42 | 冉绍忠 | 安坪镇 | 海角社区 | 低保户 | D级 | D级 |  |  |
| 43 | 谢乃青 | 安坪镇 | 天鹅村 | 脱贫户 | D级 | D级 |  |  |
| 44 | 黄传学 | 安坪镇 | 天鹅村 | 脱贫户 | D级 | D级 |  |  |
| 45 | 彭易元 | 安坪镇 | 小治村 | 突发严重困难户 | D级 | D级 |  |  |
| 46 | 冉瑞德 | 康乐镇 | 李坪村 | 脱贫户 | D级 | D级 |  |  |
| 47 | 陈喜圣 | 太和乡 | 良家村 | 突发严重困难户 | D级 | D级 |  |  |
| 48 | 向洪军 | 鹤峰乡 | 三坪村 | 边缘易致贫户 | C级 | C级 |  |  |

奉节县住房和城乡建设委员会办公室          2022年7月4日印发

# Text boxes

文件