**永安街道香山社区示范点建设项目支出**

**自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达永安街道香山沈河区示范点建设的通知》（奉节财农〔2019〕33号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标，共计48.55万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况（2021年1月26日收到项目资金48.55万元，共计到位48.55万元）；

项目资金执行情况（2020年8月11日支付便民服务中心提档升级费用45.6万元，2020年9月14日支付追加便民服务中心提档升级费用3.9328万元，共计支付49.5328，超出部分统筹使用示范点建设资金）；

项目资金管理情况（严格按照永安街道对社区的财务管理办法进行财务收支，社区只设有出纳，实行报账制。严格财务管理制度，需使用资金时，必须经街道联系社区领导和主要领导审签。开支时，首先经社区纪委书记审签，再经社区主任签字，开支500元以上的由社区书记主任联合审签。

社区对所有资产进行登记管理，建立台账，对破旧资产实行登记备案存放。）。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

年度目标进度完成100%，已于2019年12月底建设到位。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。1500平方便民服务中心全面提档升级

（2）质量指标。高质量完成建设目标

（3）时效指标。建成及时率达100%。

（4）成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。按照“办公最小化、服务最大化”进行规范化建设，对办事大厅、职能办公室、消防室、党群会议室、居民活动中心、便民服务室等完成提档升级。

（2）社会效益。营造浓郁的“红色氛围”，为社区文体活动开展提供场地，让居民在家门口就能享受到多样化的便民服务。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。便民服务中心提档升级以更加科学规范、高效便民的方式安排服务设施与流程，群众办事也更方便、舒心。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标达90%

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| **（ 2021年度）** | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 永安街道香山社区示范点建设 | | | **项目负责人** | | | 刘群宝 | | |
| **主管部门** | | 永安街道办事处 | | | **实施单位** | | | 永安街道香山社区 | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 48.55 | 48.55 | 10分 | | 100 | |  |
| 其中：财政拨款 | |  |  |  | |  | |  |
| 其他资金 | |  |  |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 社区基础设施提档升级 | 1500平方 | 10 | 1500平方 | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 建设成果验收通过率 | 通过 | 10 | 通过 | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 建成及时率 | 100% | 10 | 100% | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 设计预算成本计划降低率 | 100% | 10 | 100% | 10 | |  | |
| 经济效益指标 | 无 |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标（30分） |  |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 宣传文化氛围 | 100% | 10 | 100% | 10 | |  | |
| 小区设施设备改造 | 100% | 10 | 100% | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 建成可循环使用率 | 100% | 10 | 100% | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 10 | 100% | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | 100 | |  | |
| 填报单位负责人：刘群宝 填表人：钟清清 填报日期：2022年5月16日 | | | | | | | | | | |