重庆市奉节县永安街道

基础设施完善工程转移支付2020年度绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）整体情况

永安街道基础设施完善工程于2020年7月5日公开招标，施工方8月已进场施工，已于2020年10月完工。

- 县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

- 县财政下达资金计划总计275万元，其中：奉节财农〔2020〕334号275万元。

- 2、该项目绩效目标：新建梯间灯7926盏，混凝土地面整修2130㎡，外墙面粉刷5282㎡，楼梯间粉刷11068㎡。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

资金总预算275万元，全年执行265.25万元，预算执行率96%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

年度目标进度已完成。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标。（1）数量指标。新建梯间灯7926盏，已完成7926盏;混凝土地面整修2130㎡，已完成2130㎡;外墙面粉刷5282㎡，已完成5282㎡；楼梯间粉刷11068㎡，已完成11068㎡。（2）质量指标。工程质量合格率100%，全年实际完成100%;项目验收通过率100%，全年实际完成100%。（3）时效指标。项目按时开工率100%，全年实际完成100%；项目按时验收率100%，全年实际完成100%;年度预算执行率100%，全年实际完成100%。（4）成本指标。实际完成投资控制在概算内的项目100%，全年实际完成1  00%；项目调整概算程序完备率100%，全年实际完成100%。

2.效益指标。（1）社会效益指标。城镇移民受益人口1800人，全年实际完成1800人;移民受益关联度100%，全年实际完成100%;消除居住安全隐患100%，全年实际完成100%;基础设施完善率100%，全年实际完成100%;公共服务设施完善率100%，全年实际完成100%。（2）生态效益指标.小区环境改善率100%，全年实际完成100%。（3）可持续影响指标项目完成后正常运行比例100%，全年实际完成100%。

3.满意度指标。（1）服务对象满意度指标。居民满意度90%，全年实际完成80%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98.5分，评价结果为优。

五、其他需要说明的问题

无。

奉节县永安街道办事处

2022年5月11日