**永安街道2021年上半年违法建筑整治经费项目绩效**

**评价自评报告**

一、项目概况

（一）项目背景资料。

项目名称：2021年上半年违法建筑整治经费。

主要内容和用途：用于为提升小区市容环境，严控新增违法建筑，永安街道2021年度对辖区内涉及高层防盗网及可燃雨棚进行拆除、整治，对环彬白帝天下和老旧小区共计1600平方米的违法建筑进行拆除。

资金来源与预算安排：为贯彻落实《重庆市人民政府关于进一步加强违法建筑整治工作的通知》(渝府发〔2016〕12号）文件，切实做好城区存量违建清零、环彬住宅小区等违建专项整治工作, 预算下达专项整治经费60万元。

（二）项目资金细化分配情况。

根据《奉节县财政局关于下达2021年上半年违法建筑整治经费的通知》（奉节财建〔2021〕88号）的文件精神，永安街道辖区内高层防盗网整治1108余户，高层可燃雨棚拆除1283户，环彬及老旧小区拆违1600平方米。

二、绩效目标完成情况分析

为提升小区市容环境，严控新增违法建筑，对永安街道2021年全年违法建筑整治经费项目设立以下目标:

1、数量指标：高层防盗网整治1108户，高层可燃雨棚拆除1283户，环彬及老旧小区拆违1600平方米，已全部完成任务。

2、质量指标：整治率和拆除率达到98%以上，效果显著。

3、时效指标：完成时间， 2021年12月全部完成。

4、成本指标：高层防盗网及可燃雨棚拆除及整治费35万，环彬及老旧小区拆违经费25万。

5、经济效益指标：严控新增违法建筑。

6、群众满意度：提升市容环境，群众满意度80%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98.4分，评价结果为优。

永安街道办事处

2022年3月24日