奉节县永乐镇铁甲村水源工程自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 县财政下达项目绩效目标情况：奉节财农〔2022〕232号文件下达奉节县永乐镇铁甲村水源工程资金计划80万元，为全额财政拨款资金。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入与使用情况分析

该项目下达计划资金40万元，2023年到位40万元。依规定程序，2023年支付项目资金38.93万元。

该项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付及时且流程合规。

- （二）绩效目标完成情况分析

- 1.产出指标完成情况分析

产出指标设定分值为50分，自评得分50分，具体完成情况分析如下：

- 数量指标：新建水池1座，新建调节池1座，安装管道5890米，自评得分30分。

- 质量指标：项目验收合格率为100%，自评得分10分。

- 时效指标：项目按时完成，自评得分10分。

- 2.效益指标完成情况分析

- 效益指标设定分值为30分，自评得分30分，具体完成情况分析如下：

- 社会效益指标：保障356农户饮水，自评得分20分。

可持续影响指标：排查不可抗力因素，工程使用年限15年，自评得分10分。

- 3.满意度指标完成情况分析

通过问卷调查，该项目受益农户满意度为95%，自评得分10分。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 此项目经三方机构核算，核减预算资金，在以后的项目

中，我镇将督促项目施工方按预算方案执行。

- 四、绩效自评结果情况和公开情况

- 该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展项目支出绩效目标自评，本项目综合评分99.73分，评价结果为“优”。对此次项目内容已按要求公开，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，提升了我镇的民调满意度，我镇将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平，继续为民服务。

奉节县永乐镇人民政府

2024年3月8日