永乐镇人民政府

关于永乐镇白龙村“三峡第一村”精品水果园项目绩效的自评报告

## 绩效目标分解下达情况

### （一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财农〔2020〕93号文件给永乐镇下达资金计划800万元。绩效目标为：带动贫困户95户以上，贫困户人均年收入达到3500元以上。

### （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2020年度，根据《奉节县财政局关于下达奉节县永乐镇白龙村“三峡第一村”精品水果园项目资金计划的通知》（奉节财农〔2020〕93号），县财政下达脐橙产业资金800万元。绩效目标为：带动贫困户95户以上，贫困户人均年收入达到3500元以上。

## 绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

该项目下达计划资金800万元，当年全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

该资金用于：（1）、土地平整工程：98.23亩（表土剥离及回填98.23亩，土石方挖填65487立方米，浆砌石坎7625.2立方米）。（2）、土壤改良工程：土壤改良98.23亩。（3）、灌溉和排水工程：新建蓄水池1座（100立方米），配套灌溉管网3251米。（4）、田间道路工程：新建4.5米宽机耕道163米，新建3.5米宽机耕道593米，新建2.5米宽游步道825米，新建1.5米宽采摘便道1554米。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

永乐镇白龙村“三峡第一村”精品水果园项目，提供稳定就业岗位5个以上，临时用工30人次以上，带动贫困户95户以上，贫困户人均年收入达到3500元以上。

### （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成以下建设任务：①土地平整工程：98.23亩（表土剥离及回填98.23亩，土石方挖填65487立方米，浆砌石坎7625.2立方米）。②土壤改良工程：土壤改良98.23亩。③灌溉和排水工程：新建蓄水池1座（100立方米），配套灌溉管网3251米。④田间道路工程：新建4.5米宽机耕道163米，新建3.5米宽机耕道593米，新建2.5米宽游步道825米，新建1.5米宽采摘便道1554米。

（2）质量指标。

项目质量验收合格率100%

（3）时效指标。

项目完工及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益。

带动贫困户95户以上，贫困户人均年收入达到3500元以上。

3.满意度指标完成情况分析。

对受益群众进行了随机抽样即满意度调查：受益户满意度为为95%，自评得分5分。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 在此项目中，有个别群众觉得没有提前跟他们进行沟通，施工过程给他们带来不便，在接下来的工作中，我们努力将群众工作做好。

- 四、绩效自评结果情况和公开情况

- 该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展项目支出绩效目标自评，本项目综合评分95分，评价结果为“优”。对此次项目内容已按要求公开，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，提升了我镇的民调满意度，我镇将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平，继续为民服务。

奉节县永乐镇人民政府

2024年3月21日