2023年中央自然灾害救灾补助资金

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况

- 渝财环[2023]34号文件下达永乐镇自然灾害救灾补助10.00万元，为全额财政拨款资金，目标为：恢复受灾基础设施，保障人民财产安全，全面提升综合防灾减灾救灾能力。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入与使用情况分析

该项目下达计划资金10.00万元，2023年全部到位。依规定程序，2023年项目资金10.00万元，无结余。

该项目资金专款专用，无截留行为，资金拨付及时且流程合规，为遭受自然灾害的道路进行过维修，保障道路安全畅通。

- 总体绩效目标完成情况分析

永乐镇2023年保质保量完成受损道路填充路基整修堡坎，整治排水沟，确保道路安全畅通。

- （三）绩效目标完成情况分析

- 1.产出指标完成情况分析

产出指标设定分值为60分，自评得分60分，具体完成情况分析如下：

- 数量指标：修复受损道路修整长度5公里，受损道路修整宽度4.5米，整治排水沟5公里，自评得分30分。

- 质量指标：修复工程完成后经过验收，工程质量达标，自评得分10分。

- 时效指标：专项资金到位后，立马安排专人进行

- 受损道路修复，按时完成建设，自评得分10分。

- （4）成本指标：工程投入资金10万元，等于预算投资，自评得分10分。

- 2.效益指标完成情况分析

效益指标设定分值为30分，自评得分30分，具体完成情况分析如下：

- 社会效益指标：及时修整道路，恢复道路畅通，方便群众生活生产，改善群众出行与运输，保障人民财产安全，自评得分30分。

- 3.满意度指标完成情况分析

- 目标设定救助对象满意度为100%，分值为10分。道路修整，恢复道路畅通，有效改善了群众出行与运输，保障了群众会生命财产安全，群众满意度为97.5%，自评得分7.5分。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 有群众对受损后道路应急处置不是很满意，群众满意度没有达到目标值，下一步，我们将做好灾情预测，时刻关注道路受损情况，做到群众满意。

- 四、绩效自评结果情况和公开情况

- 该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展项目支出绩效目标自评，本项目综合评分97.5分，评价结果为“优”。对此次项目内容已按要求公开，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，提升了我镇的民调满意度，我镇将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平，继续为民服务。

奉节县永乐镇人民政府

2024年1月26日