奉节县羊市镇人民政府

关于下达羊市镇2018年县级深度贫困村

水利项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达羊市镇2018年县级深度贫困村水利项目的通知》（奉节财农〔2020〕447号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

# 该项目资金总额共计20.50万元，已全部用于2018年县级深度贫困村水利项目。羊市镇根据实际资金使用方向，分解下达绩效目标要求，绩效目标如绩效自评表。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况

该项目资金总额共计20.50万元全额到位，全部调入羊市镇财政办，资金到位率100%；

项目资金执行情况

该项目资金总额共计20.50万元已全部用于项目建设，执行率100%；

项目资金管理情况

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，镇财政办成立专门小组负责该项目的资金管理，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

- 总体绩效目标完成情况分析。

2018年度羊市镇严格按照县级标准，按照规定进行该项目建设，总体绩效目标完成情况整体较好，年度总体目标：整修山坪塘11口，灌溉大堰1千米。新建或改善贫困村饮水设施数量4个（处），该项目已达到总体效绩目标。

- 绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

整修山坪塘11口，灌溉大堰1千米。发放防护药品50次以上，新建或改善贫困村饮水设施数量4个（处）。

- 质量指标。

乡镇基础设施设备维修合格率为95%以上，工程施工/设计验收合格率90%以上，开展查病、治病工作符合要求合格率90%以上，改造后项目验收通过率90%。

- 时效指标。

项目完成及时率90%

- 成本指标。

安全饮水工程补助标准20元/人

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

生产条件改善带动农业亩均产量增加0.3万元以上

- 社会效益。

新增和改善灌溉面积1000亩以上，解决贫困人口饮水安全问题人数345人，贫困地区农村集中供水率达95%以上。

- 可持续影响。

工程使用年限15年以上。

- 满意度指标完成情况分析。

受益贫困人口满意度95%以上。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98.5分，评价结果为良。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

羊市镇在2018年县级深度贫困村水利项目的合理实施，没有偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

此项目中无其他需要说明的问题。

奉节县羊市镇人民政府

2022年4月11日