奉节县羊市镇人民政府

关于下达2019年度畜禽粪污资源化利用

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# 县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2019年度畜禽粪污资源化利用项目任务的通知》（奉节财农〔2020〕285号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况

该项目资金总额共计47.29万元全额到位，全部调入羊市镇财政办，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

该项目资金总额共计47.29万元已全部用于项目建设，执行率100%。

3.项目资金管理情况

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，镇财政办成立专门小组负责该项目的资金管理，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

- 总体绩效目标完成情况分析。

2021年度羊市镇严格按照县级标准，按照规定进行该项目建设，总体绩效目标完成情况整体较好，年度总体目标：治理规模养殖场4户，治理生猪当量2000头，项目实施乡镇畜禽粪污综合利用率达到90%以上，规模养殖场粪污处理设施设备配套率达到95%，大型养殖场粪污处理设施装备配备率达到100%。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

治理规模养殖场4个，治理生猪当量2000头，厌氧发酵设施（沼气池）550m³，曝气处理设施（沼气液池、天剑储液池）500m³。

- 质量指标。

乡镇基础设施进行修建后工程验收合格率100%。

- 时效指标。

2020年12月底完成

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

建立畜禽粪污综合利用机制

- 生态效益。

项目实施畜禽粪污综合利用率≥90%，规模养殖场粪污处理设施装备配备率≥95%。

- 可持续影响。

粪污处理设施设备使用年限5年以上。

- 满意度指标完成情况分析。

参与群众满意度85%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

畜禽粪污资源化利用项目的合理实施，没有偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

此项目中无其他需要说明的问题。

奉节县羊市镇人民政府

2022年4月11日