奉节县羊市镇人民政府

关于下达2019年父母代种猪示范场

建设项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# 县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2019年父母代种猪示范场建设项目的通知》（奉节财农〔2019〕187号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况

该项目资金总额共计142万元全额到位，全部调入羊市镇财政办，资金到位率100%。

- 项目资金执行情况

该项目资金总额共计142万元已全部用于项目建设，执行率100%。

- 项目资金管理情况

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，镇财政办成立专门小组负责该项目的资金管理，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

- 总体绩效目标完成情况分析。

2021年度羊市镇严格按照县级标准，按照规定进行该项目建设，总体绩效目标完成情况整体较好，年度总体目标：治理养殖场4个，治理生猪当量2000头，厌氧发酵设施（沼气池）550m³，曝气处理设施（沼气液池、天剑储液池500m³。该项目已达到总体效绩目标。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

贫困地区建设特色产业基地及园区数1个，年度生猪养殖存栏量3500头以上。

- 质量指标。

乡镇基础设施进行修建后技术培训合格率为75%，改生猪养殖存活率为95%。

- 成本指标。

此项目中养殖补助标准200元/头

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

贫困地区特色产业产值同比增长率0.3万元，特色产业带动增加贫困人口收入0.3万元。

- 社会效益。

此项目带动受益建档立卡贫困人口数90人以上。

- 生态效益。

此项目建设改善耕地面积100亩以上。

- 可持续影响。

修建基础设施符合质量标准。

- 满意度指标完成情况分析。

2019年，通过父母代种猪示范场建设项目的实施，农业经营主体满意度90%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98.7分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

父母代种猪示范场建设项目的合理实施，没有偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

此项目中无其他需要说明的问题。

奉节县羊市镇人民政府

2022年4月7日