奉节县羊市镇人民政府

关于2021年奉节县巩固拓展脱贫攻坚成果第一批项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# 县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年奉节县巩固拓展脱贫攻坚成果第一批项目建设任务的通知》（奉节财农〔2021〕70号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况

该项目资金总额共计100万元全额到位，全部调入羊市镇财政办，资金到位率100%。

- 项目资金执行情况

该项目资金总额共计100万元已全部用于项目建设，执行率100%。

- 项目资金管理情况

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，镇财政办成立专门小组负责该项目的资金管理，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

- 总体绩效目标完成情况分析。

2021年度羊市镇严格按照县级标准，按照规定进行该项目建设，总体绩效目标完成情况整体较好，年度总体目标：建设水池、库房泵房、水肥一体化设施。该项目已达到总体效绩目标。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

1.新建水肥一体化300亩； 2.建设水池2000立方；3.建设库房泵房100平方。

（2）质量指标。

乡镇基础设施进行修建和整改后验收合格率为100%，改造后满足基本使用功能需要比例为100%。

- 时效指标。

当年开工率为100%，当年完成率为100%，严格控制时间，不影响人民群众生活。

- 成本指标。

此项目中建设、改造成本是100万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）可持续影响。

修建基础设施符合质量标准。

- 满意度指标完成情况分析。

2021年，通过羊市镇在楼门村有机脐橙示范园项目的实施，百姓满意度为100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

羊市镇在楼门村创建有机脐橙示范园项目的合理实施，没有偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

此项目中无其他需要说明的问题。

奉节县羊市镇人民政府

2022年4月6日