2019年度大中型水库库区及移民安置区后期扶持项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财农〔2021〕125号下达奉节县长安乡山坪塘整治项目。用于整治九里社区黄腊丘山坪塘和八角黄龙山坪塘，山坪塘清淤和整治放水设施。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位22万元。

2.项目资金执行22万元。整治山坪塘1口，恢复新增需水量1.4万立方米。

3.项目资金管理严格执行财政预算，不挤占挪用，及时公示公开资助对象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

财政补助资金22万元，拨付到位22万元。建设内容为：八角黄龙山坪塘清淤和整治放水设施，受益人口满意度达98%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，整治八角黄龙山塘坪1口。

（2）质量指标，项目验收合格率100%。

（3）时效指标，完成及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益，供水规模1.4万立方米。

（2）生态效益：有效改善生态环境。

3.满意度指标完成情况分析，受益人口满意度达到98%。三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分91.7分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因九里黄蜡丘山坪塘土地问题及周围群众的意见该项目已取消并未实施，导致资金执行率过低；政策宣传不够，导致部分农户对本项目的实施不认可，所以群众满意度偏离目标设定值。下一步，将进一步加强宣传指引，提升群众满意度。

五、其他需要说明的问题

无其它需要说明的情况。