2021年度少数民族发展资金项目资金支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财农〔2021〕285号下达50万元，计划新建并硬化中药材晒坝900平方米，建设晾晒棚900平方米，配套建设进场路、沟渠、挡土墙等。群众满意度可度达到95%。县民宗委安排资金50万元，下达计划新建并硬化中药材晒坝900平方米，建设晾晒棚900平方米，配套建设进场路、沟渠、挡土墙等。群众满意度达到95%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位及时，到位资金50万元。

2.项目资金执行46.5万元，建设完成以下内容：新建并硬化中药材晒坝900平方米，建设晾晒棚900平方米，配套建设进场路、沟渠、挡土墙等。

3.项目资金管理严格执行财政预算，不挤占挪用，及时公示公开建设情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

实际使用资金46.5万元，完成新建并硬化中药材晒坝900平方米，建设晾晒棚900平方米，配套建设进场路、沟渠、挡土墙等。群众满意度达到95%。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，新建并硬化中药材晒坝≥900平方，实际建设900平方；建设晾晒棚≥900平方，实际建设900平方。

（2）质量指标，项目验收合格率100%。

（3）时效指标，少数民族发展资金项目完成及时率实际完成100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益：方便10户群众晾晒药材。

（2）可持续影响：工程使用年限，工程使用年限10年以上。

3.满意度指标完成情况分析，群众满意度达到94%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.1分,评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因为部分群众未种植药材，未使用晒坝。下一步将加大宣传引导力度，充分利用公共设施使用效率及覆盖率。

1. 其他需要说明的问题

无