朱衣镇砚瓦村公共服务中心环境整治

工程项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达奉节县2020年三峡水库库区积极（结余）项目计划的通知》（奉节财农[2021]102号)，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况（2022年1月收到项目资金25.755714万元，共计到位25.755714万元）；项目资金执行情况：2022年3月14日支付设计费1.08万元、预算编制费0.3万元、工程费用23.494043万元、监理费用0.581671万元、审价费用0.3万元，合计支付25.755714万元，结余资金4.244286万元；项目资金管理情况：项目投资在100万元以下工程项目一律实行施工方带资入场，竣工验收合格后，并办理竣工决算、完善所有工程资料后拨付工程款（预留至少5%的质保金），质保金在保质期一年满后予以支付。投资100万元以上的按照进度拨付工程款。项实行专户专账专人管理，专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

全面完成铺设地砖245平方米，墙砖320平方米，吊顶118平方米，梯道不锈钢栏杆32米，花池18平方米。

（三）绩效目标完成情况分析。根据实际情况对于项目建设进行适度调整，实际完成铺设地砖245平方米，墙砖320平方米，吊顶118平方米，梯道不锈钢栏杆32米，花池18平方米,5立方米垃圾箱1台，桂花树6棵。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成铺设地砖245平方米，墙砖320平方米，吊顶118平方米，梯道不锈钢栏杆32米，花池18平方米,5立方米垃圾箱1台，桂花树6棵

（2）质量指标。工程质量合格率100%，项目验收通过率100%。

（3）时效指标。项目按时开工率100%，项目按时验收率100%。

（4）成本指标。实际完成投资控制在概算内的项目比例100%，项目调整概算程序完备率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无

（2）社会效益。改善村民人居环境。

（3）生态效益。改善生态环境。

（4）可持续影响。无

3.满意度指标完成情况分析。服务对象满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

奉节县朱衣镇人民政府

2022年6月5日