朱衣镇2021年农村旧房整治提升市级补助资金自评报告

1. **绩效目标分解下达情况**

根据县住建委下发《奉节县住房和城乡建设委员会关于下达农村旧房整治提升计划的通知》（奉节住建委〔2021〕59号）文件精神，我镇2021年农村旧房整治提升改造28户。

**二、绩效目标完成情况分析**

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金均已发放到农户账户。

2.项目资金执行率100%。

3.项目资金无挪用、占用等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我镇2021年农村旧房整治提升改造28户，涉及补助资金14万元，实际完成农村旧房整治提升改造28户，支出14万元。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

1. 数量指标。

任务计划28户，实际完成28户，完成率100%。

1. 质量指标。

改造后验收合格率100%，改造后房屋满足基本居住功能需要比例100%。

1. 时效指标。

当年开工率100%、完工率100%。

1. 成本指标。

农村旧房整治提升改造0.5万元/户。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

保障28户住户安全。

1. 可持续影响。

改造后房屋保证安全期限30年。

3.满意度指标完成情况分析。

农村旧房改造群众满意度高，达到100%。

奉节县朱衣镇人民政府

2022年5月25日