奉节县发展和改革委员会

关于奉节县投资项目在线监管服务平台建设项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

2023年12月，县财政局下达投资项目在线监管服务平台建设费49.94万元，根据我委实际情况，将资金全部用于投资项目在线监管服务平台建设工作。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

- 未解决奉节县投资项目在线监管服务平台建设费，我委投资项目在线监管服务平台建设费总额150万元，全部用于投资项目在线监管服务平台建设工作。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

我委投资项目在线监管服务平台建设费总额150万元，目前已到位49.94万元，资金到位率33%。

2.项目资金执行情况分析

我委2023年投资项目在线监管服务平台建设费总额49.94万元已全部用于投资项目在线监管服务平台建设，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实专人负责该项目的资金管理，提高预算执行率和资金使用效益，确保专款专用。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

2023年度，我委严格按照相关文件要求，奉节县投资项目在线监管服务平台建设工作已顺利开展，各项任务按时间进度续时推进。

- 绩效目标完成情况分析

按照三年完成时间进度，打表推进，目前仅完成微信公众号注册。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标现象

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我委高度重视绩效自评结果的应用工作，积极探索并逐步建立一套有效的公示公开机制，不断提高绩效意识，最大限度提高财政资金使用效率。

五、其他需要说明的问题

按照三年时间建设目标，目前未到达。