| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 永安派出所服务窗口试点整治工程 |  |  | 项目负责人 |  |  | 覃扬斌 |  |  |
| 主管部门 |  | 奉节县公安局 |  |  | 实施单位 |  |  | 奉节县公安局 |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 61.35 | 61.35 | 10分 |  | 100％ |  | 10分 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 61.35 | 61.35 | 10分 |  | 100％ |  | 10分 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |
|  |  | 完成永安派出所服务窗口试点整治工程，并投入使用。 |  |  |  | 永安派出所服务窗口试点整治工程于2020年6月完成建设并投入使用 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 维修面积 | 10分 | 800㎡ | 800㎡ | 10分 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 20分 | 100% | 100% | 20分 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按期完成率 | 20分 | 100％ | 100% | 20分 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善办公条件 | 15分 | 改善 | 改善 | 15分 |  |  |  |
|  |  |  | 辖区群众安全感 | 15分 | ≥90％ | 91% | 15分 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 5分 | ≥90％ | 92% | 5分 |  |  |  |
|  |  |  | 辖区群众满意度 | 5分 | ≥90％ | 91% | 5分 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |

填报单位负责人：          填表人： 覃扬斌         填报日期：2021年3月22日

奉节县公安局永安派出所服务窗口试点整治工程自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

# 2020年8月26日，县财政为县公安局永安派出所服务窗口试点整治工程项目下达工程款61.35万元，要求加强资金管理，提高资金使用效益。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

# 县公安局将61.35万元全部用于支付永安派出所服务窗口试点整治工程项目工程款。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

# 2020年8月26日，县财政为县公安局永安派出所服务窗口试点整治工程项目下达工程款61.35万元，要求加强资金管理，提高资金使用效益。（奉节财行[2020]160号）

2.项目资金执行情况分析。

县公安局将61.35万元全部用于支付永安派出所服务窗口试点整治工程项目工程款。

3.项目资金管理情况分析。

县公安局对该专项资金做到专款专用，未挪用、未截留。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 奉节县公安局永安派出所服务窗口试点整治工程于2020年6月完成建设，现已通过验收并投入使用。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。永安派出所维修面积为800平方米。

（2）质量指标。该项目竣工验收合格率为100%。

（3）时效指标。奉节县公安局永安派出所服务窗口试点整治工程于2020年6月完成建设，按期完成率100%。现已通过验收并投入使用。

（4）成本指标。本项目不涉及该项指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。本项目不涉及该项指标。

（2）社会效益。永安派出所服务窗口试点的建成改善了办公条件，辖区群众安全感达到了91%。

（3）生态效益。本项目不涉及该项指标。

（4）可持续影响。本项目不涉及该项指标。

3.满意度指标完成情况分析。永安派出所服务窗口试点整治工程改善了永安派出所服务窗口的办公条件，民警满意度达到了92%，辖区群众满意度达到了91％。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将预算资金绩效评价结果将与内部单位预算相挂钩，对绩效评价效果好的项目原则上优先保障，对绩效差的项目督促相关内部单位予以改进。拟将预算资金绩效自评情况公开。

五、其他需要说明的问题

无

奉节县公安局

2021年3月22日