奉节县公安局2021年城市维护费

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年城市维护费的通知》（奉节财建〔2021〕91号），在下达资金预算300万元时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

# 县公安局按项目进度分7次共申请2021年城市维护费291.58万元。其中第7次申请的24.13万元，县财政于2021年11月18日进行了预算指标分配，后因县财政年底要统筹资金安排，一直未批24.13万元的计划申请，后期对该24.13万元的预算指标进行了追减。故本项目实际到位资金为267.45万元。

县公安局将2021年城市维护费267.45万元全部用于城区内交通安全设施设备维护，由县公安局交巡警大队负责具体实施，涵盖交通标志标线、智能监控、电子警察等维护项目，提高道路交通安全水平，保障人民群众的出行畅通安全。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况。

# 2021年，县公安局按项目进度分7次共申请2021年城市维护费291.58万元。其中第7次申请的24.13万元，县财政于2021年11月18日进行了预算指标分配，后因县财政年底要统筹资金安排，一直未批24.13万元的计划申请，后期对该24.13万元的预算指标进行了追减。故本项目实际到位资金为267.45万元。

2.项目资金执行情况。

2021年，县公安局将城维费到位资金267.45万元要求全部用于县城市道路交通安全维护以及智能监控维护。

3.项目资金管理情况。

县公安局对本专项资金做到专款专用，未挪用、未截留。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

县公安局按要求将该项目资金全部用于县城市道路交通安全维护以及智能监控维护，共计使用267.45万元。预算执行率为89.15%。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完善标志标牌362块、新增施划标志标线2.6万平方米、铲除废旧标线308平方米，均已完成年初绩效目标。

（2）质量指标。验收合格率达100%。

（3）时效指标。在2021年12月底前完成。

（4）成本指标。本项目不涉及该指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。本项目不涉及该指标。

（2）社会效益。通过对交通标志标线、智能监控、电子警察等维护，提高道路交通安全水平，保障人民群众的出行畅通安全。

（3）生态效益。本项目不涉及该指标。

（4）可持续影响。本项目不涉及该指标。

3.满意度指标完成情况分析。通过完善城区标志标线、设施设备获得人民群众一致好评，满意度达95%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98.9分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目更新速度有待进一步提高。下一步，将全面完善智能监控维护等。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年城市维护费 |  |  | 项目负责人 |  |  | 熊思刚 |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奉节县城管局 |  |  | 实施单位 |  |  | 奉节县公安局 |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300 | 267.45 | 10分 |  | 89.15% |  |  | 8.9分 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 300 | 267.45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |  |
|  |  | 充分发挥道路交通设施功能，提高道路交通安全保障水平，减少和预防事故发生。 |  |  |  | 每月及时对城区道路交通设施设备开展维护更新，对智能监控进行维护，有效提升道路通行能力。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 |  |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 标志标牌 | 10分 | 300块 | 362块 | 10分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 标线施划 | 10分 | 2万平方 | 2.6万平方 | 10分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 标线铲除 | 10分 | 300平方 | 308平方 | 10分 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 10分 | 100% | 100% | 10分 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | 10分 | 2021年12月底前12月底前 | 2021年12月底前 | 10分 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障城市交通畅通 | 30分 | 畅通 | 畅通 | 30分 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意 | 10分 | ≥90% | 95% | 10分 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100分 |  |  | 98.9分 |  |  |  |  |
| 填报单位负责人：熊思刚 填表人：毛国瑞 填报日期：2022.5.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |