奉节县公安局业务技术用房建设工程项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。2021年2月25日，奉节县财政局《关于下达业务技术用房建设工程款的通知》（奉节财行〔2021〕42号），在下达资金预算500万元时同步下达了绩效目标。2021年8月12日，奉节县财政局《关于下达业务技术用房建设工程尾款的通知》（奉节财行〔2021〕143号），在下达资金预算1086万元时同步下达了绩效目标。两个文件均针对同一个项目下达资金，且后一个文件较前一个文件调整了部分绩效目标，现根据调整后的绩效目标（即奉节财行〔2021〕143号文件）开展自评。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。县县公安局将1586万元全部用于支付业务技术用房建设费用。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

2021年2月25日，奉节财行〔2021〕42号文件下达业务技术用房建设工程款500万元。2021年8月12日，奉节财行〔2021〕143号文件下达业务技术用房建设工程尾款1086万元。共计收到项目资金1586万元。2021年，县公安局将1586万元全部用于支付业务技术用房建设费用。县公安局对该专项资金做到专款专用，未挪用、未截留。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

奉节县公安局业务技术用房土建工程已于2017年6月建设完成，2020年6月投入使用。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。该项目完成建设面积14814㎡，建设楼层15层。

（2）质量指标。该项目竣工验收合格率为100%。

（3）时效指标。该项目按期完成率为100％。

（4）成本指标。该项目不涉及成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。该项目不涉及经济效益指标。

（2）社会效益。

2021年，现行命案破案率与“九类”案件破案率均为100%；安全感为99.05%。

（3）生态效益。该项目不涉及生态效益。

（4）可持续影响。该项目不涉及可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。

受益对象满意度为97.27%，未达到年初设定的绩效目标，自评得分为9分。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目未偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出预算绩效目标自评表

| 项目支出预算绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 奉节县公安局业务技术用房建设工程 |  |  | 项目负责人 |  |  | 覃扬斌 |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奉节县公安局 |  |  | 实施单位 |  |  | 奉节县公安局 |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1586 | 1586 | 10分 |  | 100％ |  |  | 10分 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 1586 1115721.01115721.0 | 1586 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |  |
|  |  | 奉节县公安局业务技术用房工程现已建成，已投入使用。 |  |  |  | 奉节县公安局业务技术用房土建工程已于2017年6月建设完成， 2020年6月投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设面积 | 14814㎡ | 10 | 14814㎡ | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 楼层数量 | 15层 | 10 | 15层 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥95％ | 15 | 100％ | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥95％ | 15 | 100％ | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 破案打击率 | ≥90％ | 12 | 100％ | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全感 | ≥95％ | 18 | 99.05% | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98％ | 10 | 97.27% | 9 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |
| 填报单位负责人： 填表人： 柯静 填报日期：2022年5月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |