夔州派出所等业务技术用房租赁费用

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达夔州派出所等业务技术用房租赁费用的通知》（奉节财行〔2021〕144号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。县公安局将项目资金200万元全部用于夔州派出所、朱衣派出所、宝塔坪驾考中心、朱衣及白帝公巡中队业务技术用房租赁费用支出。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

县财政于2021年8月12日下达奉节财行〔2021〕144号资金文件后，于2021年8月17日进行预算指标分配。到2021年11月，本项目资金200万元已全部支付。县公安局对该专项资金做到专款专用，未挪用、未截留。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

夔州派出所、朱衣派出所、朱衣公巡中队、宝塔坪驾考中心等都已租赁业务技术用房，办公条件良好。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。本项目租赁面积为7316.45㎡。

（2）质量指标。本项目租赁合格率为100%。

（3）时效指标。本项目于2021年11月全部完成，按时完成率为100％。

（4）成本指标。本项目租赁成本为273.36元/㎡，小于年初设定目标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。本项目不涉及经济效益指标。

（2）社会效益。明显改善了办公条件。

（3）生态效益。本项目不涉及生态效益。

（4）可持续影响。本项目不涉及可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。

受益对象满意度为97.27%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.3分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目偏离绩效目标的是受益对象满意度，满意度只有97.27%，未达到年初设定的98%。下一步将改进服务态度，提高执法办案能力以提升社会公众对公安的满意度。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

| 项目支出预算绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 夔州派出所等业务技术用房租赁费用 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 覃扬斌 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奉节县公安局 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 奉节县公安局 |  |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200 |  | 200 | 10分 |  | 100％ |  |  | 10分 |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 200 1115721.01115721.0 |  | 200 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 夔州派出所、朱衣派出所、朱衣公巡中队、宝塔坪驾考中心等已租赁，办公条件良好。 |  |  |  |  | 夔州派出所、朱衣派出所、朱衣公巡中队、宝塔坪驾考中心等已租赁，办公条件良好。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 租赁面积 | 7316.45㎡ |  | 15 | 7316.45㎡ | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 租赁合格率 | 100% |  | 15 | 100% | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成率 | 95％ |  | 10 | 100％ | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 场地租赁成本 | ≤279.18元/㎡ |  | 10 | =273.36元/㎡ | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善办公条件 |  | 明显改善 | 30 | 明显改善 | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  | ≥98％ | 10 | 97.27% | 9.3 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.3 |  |  |  |  |
| 填报单位负责人： 填表人： 柯静 填报日期：2022年5月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |