奉节县武警中队营房维修

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达奉节县武警中队营房维修项目工程款的通知》（奉节财行〔2021〕30号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。县公安局将本项目资金223567.00元全部用于支付奉节县武警中队营房维修项目工程款。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

2021年2月10日，奉节财行〔2021〕30号文件下达了本项目预算资金223567.00元，县财政于同日分配了预算指标。同日，县公安局将223567.00元全部用于支付奉节县武警中队营房维修项目工程款。县公安局对该专项资金做到专款专用，未挪用、未截留。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

本项目于2020年12月21日竣工验收，2021年2月10日完成工程款支付。武警中队营房维修更好地保障了武警队员的生活环境。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。该项目完成维修面积600㎡，维修楼层4层。

（2）质量指标。该项目工程质量达到验收标准。

（3）时效指标。该项目于2020年12月21日竣工验收，项目按期完成。

（4）成本指标。该项目不涉及成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。该项目不涉及经济效益指标。

（2）社会效益。进一步保障了武警队员的生活环境。

（3）生态效益。该项目不涉及生态效益。

（4）可持续影响。该项目不涉及可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。

武警满意度为98%；社会公众满意度为97.27%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目未偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

| 项目支出预算绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 武警中队营房维修项目 |  |  | 项目负责人 |  |  | 覃扬斌 |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奉节县公安局 |  |  | 实施单位 |  |  | 奉节县公安局 |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 22.3567 | 22.3567 | 10分 |  | 100％ |  |  | 10分 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 22.3567 1115721.01115721.0 | 22.3567 1115721.01115721.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |  |
|  |  | 武警中队营房维修更好地保障武警队员的生活环境。 |  |  |  | 武警中队营房维修更好地保障了武警队员的生活环境。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 维修面积 | 600㎡ | 15 | 600㎡ | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 楼层 | 4层 | 15 | 4层 | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量 | 达到验收标准 | 10 | 达到验收标准 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | 2021年2月3日 | 10 | 2020年12月21日竣工验收 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障了武警队员的生活环境 | 进一步保障 | 30 | 进一步保障 | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 武警满意度 | ≥90％ | 5 | 98% | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会公众满意度 | ≥90％ | 5 | 97.27% | 5 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 填报单位负责人： 填表人： 柯静 填报日期：2022年5月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |