西部新区派出所改建工程

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于调整下达西部新区派出所改建工程项目资金的通知》（奉节财行〔2021〕31号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。县公安局将111.5721万元全部用于支付西部新区派出所改建工程项目工程尾款。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

2021年2月10日，奉节财行〔2021〕31号文件下达西部新区派出所改建工程项目工程尾款111.5721万元并于同日进行了预算指标分配。2021年4月，本项目资金全部支付完毕。县公安局对该专项资金做到专款专用，未挪用、未截留。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

本项目于2020年3月完工，2020年10月竣工验收。为制止和惩治违法犯罪活动、维护社会治安秩序提供了有力保障。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。该项目完成改建面积2752.32㎡，完成改建楼层3层。

（2）质量指标。该项目工程质量达到验收标准。

（3）时效指标。该项目于2020年3月完工，项目按期完成率为100％。

（4）成本指标。该项目不涉及成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。该项目不涉及经济效益指标。

（2）社会效益。群众安全感为99.05%。

（3）生态效益。该项目不涉及生态效益。

（4）可持续影响。项目持续使用年限可达5年。

3.满意度指标完成情况分析。

民警满意度为98%，社会公众满意度为97.27%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目未偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出预算绩效目标自评表

| 项目支出预算绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 奉节县公安局西部新区派出所改建工程 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 覃扬斌 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 奉节县公安局 |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 111.5721 |  | 111.5721 | 10分 |  | 100％ |  |  | 10分 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 111.5721 1115721.01115721.0 |  | 111.5721 | 10分 |  | 100％ |  |  | 10分 |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |  |
|  |  | 完成全部建设 |  |  |  |  | 西部新区派出所改建工程于2020年5月完成 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 改建面积 |  | 2752.32㎡ | 15 | 2752.32㎡ | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 改建楼层 |  | 3层 | 15 | 3层 | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量 |  | 达到验收标准 | 10 | 达到验收标准 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  | 2020年3月底 | 10 | 已完成 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 群众安全感 |  | ≥90％ | 15 | 99.05% | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续使用年限 |  | 5年 | 15 | 5年 | 15 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 |  | ≥90％ | 5 | 98% | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会公众满意度 |  | ≥90％ | 5 | 97.27% | 5 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 填报单位负责人： 填表人： 柯静 填报日期：2022年5月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |