驻县武警中队“智慧磐石”项目建设资金

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达驻县武警中队“智慧磐石”项目建设资金的通知》（奉节财行〔2021〕132号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。2021年，县公安局将88.88万元全部用于驻县武警中队“智慧磐石”项目建设采购。

# 二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况。

2021年7月23日，县财政下达该项目的预算指标，共计88.88万元。

2、项目资金执行情况。

2021年7月29日，县公安局将该笔项目资金88.88万元全部用于支付驻县武警中队“智慧磐石”项目建设采购费用。

3项目资金管理情况。

县公安局对该专项资金做到专款专用，未挪用、未截留。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 完成了外围屏障体系、信息感知体系、综合报警体系、联动联防体系、基础支撑体系等所需设施设备的采购、安装、调试，并接入了武警部队系统，已投入使用。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。购置多功能生物认证识别终端4套，购置哨位门禁终端4套，购置A门综合管理控制台1个。

（2）质量指标。购置设备全部验收合格，合格率为100%。

（3）时效指标。本项目按期完成，按期完成率为100%。

（4）成本指标。本项目设备购置成本为88.88万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。本项目不涉及该指标。

（2）社会效益。设备利用率为97%，监所安全管理工作进一步加强。

（3）生态效益。本项目不涉及该指标。

（4）可持续影响。本项目不涉及该指标。

3.满意度指标完成情况分析。武警部队驻县中队满意度为98%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目未偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

无。

| 附件：项目支出预算绩效目标自评表 项目支出预算绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 驻县武警中队“智慧磐石”项目建设采购 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 李陈 |  |  |
| 主管部门 |  | 奉节县公安局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 奉节县公安局 |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 88.88 |  | 88.88 |  | 10分 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 88.88 |  | 88.88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |
|  |  | 完成外围屏障体系、信息感知体系、综合报警体系、联动联防体系、基础支撑体系等所需设施设备的采购、安装、调试，并接入武警部队系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 购置多功能生物认证识别终端数量 |  | 4套 |  | 10 | 4套 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 购置哨位门禁终端数量 |  | 4套 |  | 10 | 4套 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 购置A门综合管理控制台数量 |  | 1个 |  | 10 | 1个 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 购置质量合格率 |  | 100% |  | 10 | 100% | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按期完成率 |  | 100% |  | 5 | 100% | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 购置设备成本 |  | ≤90.38万元 |  | 5 | 88.88万元 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 监所安全管理工作 |  | 进一步加强 |  | 15 | 进一步加强 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 设备利用率 |  | ≥95% |  | 15 | 97% | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 武警部队驻县中队满意度 |  | ≥95% |  | 10 | 98% | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 填报单位负责人：郑锐 填表人：李陈 填报日期：2022.5.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |