2023年智慧机关建设项目自评报告

- 一、绩效目标分解下达情况

- 县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达市级引导区县科技发展专项资金预算的通知》（奉节财行[2023]180号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

- 二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目总投资及资金来源。

申请市级引导区县科技发展专项资金30万元。

2.资金预算及进度预计

（1）资金预算

设施设备费：预计安排11.6万元；

材料费：预计安排9万元；

劳务费：预计安排	3.7万元；

其他支出：预计安排5.7万元。

- 使用进度

2023年10月底：12把指纹密码锁、一套LED屏设备、一套智慧机关大屏设备采购需使用9万元。

2023年11月底：专线卫士、E企组网部署使用5.7万元，会议室整改购买材料费使用9.2万元。

2023年12月底：6台云电脑设备采购需使用2.4万元，会议室整改劳务费使用3.7万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.2023年12月底前完成12把指纹密码锁、一套LED屏、一套党建智慧大屏、6台云电脑设备采购并安装调试；

2.专线卫士、E企组网部署运行；

3.会议室整改购买所需材料，并按施工计划按时完成。

（三）项目主要社会效益

1.E企组网建设的社会效益主要体现在提升网络覆盖和服务质量、促进中小企业数字化转型、提升网络安全防护能力、推动信息化建设和发展。E企组网建设基于“硬件+服务”的模式，为科技局用户提供WiFi无线组网等数字化服务，可以满足用户更大带宽、更多连接、更高安全、更强稳定、更加智能的网络覆盖和服务需求，促进中小企业数字化转型。E企组网建设可以提升网络安全防护能力，保障用户数据的安全。通过加强网络安全防护，可以减少网络攻击和数据泄露的风险，保护用户的隐私和企业的商业机密。E企组网建设可以推动信息化建设和发展，提高信息化水平。通过推广智能化设备和信息化基础设施的建设，可以促进信息化与业务的深度融合发展，提升企业的竞争力和创新能力。

2.云电脑建设的社会效益主要体现在提升网络安全防护能力以及促进信息化建设和发展等方面。可以提升网络安全防护能力，保障用户数据的安全。通过加强网络安全管理，可以减少网络攻击和数据泄露的风险，保护用户的隐私和企业的商业机密；可以推动信息化建设和发展，提高信息化水平。通过云计算技术的应用，可以促进信息化与业务的深度融合发展，提升企业的竞争力和创新能力。

3.智慧机关大屏的社会效益显著，不仅可以提高组织工作效率和管理水平，增强党员的参与感和归属感，还能够扩大组织的影响力和知名度，提升社会整体信息化水平，促进社会治理现代化。因此，加强智慧机关大屏的建设和应用，对于推动党建工作和社会发展都具有重要意义。

4. 会议室升级改造的社会效益是多方面的，包括提高工作效率、提升员工满意度、促进企业创新、树立企业形象、节约资源和推动绿色办公等。这些效益不仅有助于企业的可持续发展，也对社会的进步和发展具有积极意义。

（四）项目主要经济效益

1.E企组网建设降低运营成本，采用集约化、规模化的建设方式，可以有效降低企业的组网成本和运营成本。同时，通过智能化管理和运维，可以减少人工干预和故障排查时间，进一步提高企业的运营效率。为企业提供了高速、稳定、安全的网络环境，可以满足企业不断增长的业务需求。

2.会议室升级改造的经济效益主要体现在提高会议效率：通过升级改造，会议室可以提供更加先进、智能的设备和服务，如高清大屏显示、智能会议系统等，使会议更加高效、便捷。这将有助于减少会议时间和人员成本，提高工作效率。降低维护成本：通过采用高质量的材料和设备，可以延长会议室的使用寿命和维护周期，降低维修和更换设备的成本。同时，智能化的设备可以减少人工干预和故障排查时间，进一步降低维护成本。提升企业形象：一个高品质、现代化的会议室可以提升企业的形象和品牌价值。这将有助于吸引更多的客户和合作伙伴，增加企业的商业机会和合作项目。

中国移动通信集团重庆有限公司奉节分公司

2023年12月26日