奉节县民政局

乡镇敬老院达标改造及运行经费自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年度福利彩票公益金分成资金预算的通知》（奉节财预（2022）64号）下达乡镇敬老院达标改造及运行经费74万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标：拟改造安坪、红土、鱼复3所敬老院。对3所敬老院的热水供应系统、老人房间标准化、公共洗浴间适老安全化“三改”，改善入住条件；保障全县16所乡镇敬老院日常运行、管护人员劳务费、设施设备维护等运行，确保乡镇敬老院正常运转、老年人得到全心全意的照护。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

- 为改善安坪、红土、鱼复三所敬老院入住条件，让入住老人住得舒心、安全，拟对敬老院的热水系统、老人入住房间、公共洗浴间进行“三改”，让敬老院热水系统标准化、入住房间标准化、公共洗浴间适老安全化，并对院内存在的安全隐患进行整修，增设院内健身设备。改造面积约3000平方米，受益老人约50人。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。奉节财预〔2022〕64号下达乡镇敬老院达标改造及运行经费74万元，实际到位74万元，到位率100%。

- 2.项目资金执行情况分析。乡镇敬老院达标改造及运行经费到位74万元，实际执行74万元，执行率100%。县财政局统一拨付到县民政局，县民政按乡镇敬老院规模，按实际情况分别拨付到乡镇，实现了管理有效，支付有据，实施有德。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。绩效目标完成情况分析。拟改造安坪、红土、鱼复3所敬老院。对3所敬老院的热水供应系统、老人房间标准化、公共洗浴间适老安全化“三改”，改善入住条件；保障全县16所敬老院的正常运行。实际完成安坪、红土、鱼复三所敬老院改造，改善了入住条件，让入住老人住得舒心、安全，对敬老院的热水系统、老人入住房间、公共洗浴间进行“三改”，让敬老院热水系统标准化、入住房间标准化、公共洗浴间适老安全化，并对院内存在的安全隐患进行整修，增设院内健身设备。改造面积约3000平方米，受益老人约50人；同时维护了16所乡镇敬老院正常运行，保障了院内供养老人生活需要。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。预定改造敬老院3所，改造面积至少3000平方米，保障16所乡镇敬老院正常运行。经验收，实际完成安坪、红土、鱼复3所敬老院改造，改造面积达3000平方米；实现16所敬老院正常运行，特困老人的集中供养工作有序进行。

（2）质量指标。预定敬老院改造验收合格率100%，实际验收合格率100%。

（3）时效指标。预定敬老院改造完成及时率100%，实际完成及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

乡镇敬老院达标改造及运行经费项目的实施，改善了安坪、红土、鱼复敬老院的入住条件，整改了安全隐患，让入住老人住得更舒心、安全；保障了16所敬老院正常运行，减轻了受益敬老院运行压力，院内入住老人得到了全心全意看护，增强了受益老人幸福感。

3.满意度指标完成情况分析。受益敬老院及受益特困老人及亲属问卷调查满意度达90%，满意度极高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标和绩效指标完成较好，保障乡镇敬老院的正常运转，让此项资金真正惠民助老。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果应用，符合国家财务管理制度，公开透明。

1.我单位根据专项绩效评定指标乡镇敬老院运行管理经费资金的使用进行量化评价，自评得分98分。

2. 我单位将乡镇敬老院运行管理经费资金使用后的实际完成值与项目申报的年初预期值进行对比分析，除满意度值完成稍有差距外，其他指标均达到预期值。

3. 我单位已将乡镇敬老院运行管理经费资金绩效目标自评结果在党组会上通报。

五、其他需要说明的问题

无。

奉节县民政局

2023年3月27日