2022年“奉节黒牛”选育核心场关键技术设备设施配套项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年第一批农业产业项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕353号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

# 2021年12月29日，奉节县财政局下达了2022年第一批农业产业项目资金计划的通知（奉节财农〔2021〕353号）， 同时将项目绩效目标批复给县农业农村委，我委对照绩效目标审批表做好预算执行、开展好绩效运行监控、及时组织绩效评价、发现问题及时整改到位，确保项目如期实现目标，切实提高资金使用绩效。我委严格按照有关规定管理和使用资金，认真做好金监管工作，确保专款专用，切实提高资金使用效益。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 项目资金到位情况：2022年8月，到位项目资金5万元，9月到位140.5万元，12月，到位资金145.5万元，共计到位项目资金291万元；

# 项目资金执况：共计支付项目资金291万元，其中2022年8月支付设计费用5万元；2022年9月支付设备采购款132.1万元、项目评审等费用0.4万元、配套土建工程款6万元、场地清理劳务费用2万元，合计140.5万元；2022年12月支付土建工程17.287万元设备采购款128.213万元，合计145.5万元；

# 项目资金管理情况：本中心严格按照财政采购和政府投资项目资金管理办法、乡村振兴衔接资金管理办法等相关规定，执行县农业农村委财务管理制度规定，资金专款专用，专户核算，按要求管理和使用项目资金，杜绝了挤占挪用现象的发生。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 按照资金管理部门的要求，我单位严格按照绩效目标审批表做好预算执行、开展好绩效运行监控、及时组织绩效评价，总体情况良好，完成了绩效目标任务。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成购买采食、增重自动监测记录系统1套，选育核心场采食、增重自动监测记录系统建设圈舍配套改造2500㎡。

- 质量指标。

- 设备安装运行合格率全部100%，设备安装质保期2年。

- 时效指标。

- 项目计划工期6个月，目标10月底完成，因疫情等不可抗拒因素，该项目实际12月底完成。

- 成本指标。

- 无

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

该项目完成后，育种核心场存栏母牛达到200头以上，育种核心场存栏公牛达到20头以上。

（2）社会效益。

该项目能使加快我县肉牛良种化至少3年以上。

（3）生态效益。

该项目能让周边地区长期种草养牛，减少水土流失，改善生态环境，用秸秆养牛，能有效减少秸秆废弃焚烧污染，维护当地生态环境。

- 可持续影响。

- 无

- 满意度指标完成情况分析。

- 该项目完成后，民众满意度大于95%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出预算绩效目标自评表

| 项目支出预算绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年“奉节黒牛”选育核心场关键技术设备设施配套项目 |  |  | 项目负责人 |  |  | 赖纯明 |  |  |
| 主管部门 |  | 奉节县农业农村委员会 |  |  | 实施单位 |  |  | 奉节县畜牧业发展中心 |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300 |  | 10分 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |
|  |  | 项目建成后预计育种核心场年存栏母牛200头、公牛20头。 |  |  |  | 全部完成 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 购买采食、增重自动监测记录系统 | 1套 | 10 | 购买采食、增重自动监测记录系统 | 1套 |  | 10 |  |
|  |  |  | 选育核心场采食、增重自动监测记录系统建设圈舍配套改造 | 2500平方米 | 10 | 选育核心场采食、增重自动监测记录系统建设圈舍配套改造 | 2500平方米 |  | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备安装运行合格率 | 100% | 10 | 设备安装运行合格率 | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 设备安装质保期 | 2年 | 10 | 设备安装质保期 | 2年 |  | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目计划工期6个月 | 10月底完成 | 5 | 项目计划工期6个月 | 12月底完成 |  | 5 |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 | 育种核心场存栏母牛 | ≥200头 | 5 | 育种核心场存栏母牛 | ≥200头 |  | 5 |  |
|  | 效益指标（30分） |  | 育种核心场存栏公牛 | ≥20头 | 5 | 育种核心场存栏公牛 | ≥20头 |  | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 加快当地肉牛良种化 | ≥3年 | 10 | 加快当地肉牛良种化 | ≥3年 |  | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 种草养牛，减少水土流失，改善生态环境 | 长期 | 5 | 种草养牛，减少水土流失，改善生态环境 | 长期 |  | 5 |  |
|  |  |  | 秸秆养牛，减少秸秆废弃焚烧污染，维护生态环境 | 长期 | 5 | 秸秆养牛，减少秸秆废弃焚烧污染，维护生态环境 | 长期 |  | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | ≥95% | 10 | 民众满意度 | ≥95% |  | 10 |  |
| - 合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
| 填报单位负责人：赖纯明 填表人：曹真 填报日期：2023.3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |