2022年产业到户便道建设项目支出

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《

关于下达2022年第一批农业产业项目资金计划的通知  （奉节财农〔2021〕353号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

- 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

- 县财政局下达2022年第一批农业产业项目资金计划830万元，后因项目公开招标，建设单位低价中标，节约项目资金200万元，经请示县政府同意，再安排汾河镇产业到户便道建设项目资金130万元，实际安排资金计划760万元。

- 绩效目标：完成建设0.8-3.5米宽农村产业到户便道37946.1米，其中产业道路30583.4米，入户道路7362.7米。按村镇分：鹤峰乡青杠村9605米、柳池村7632.2米；草堂镇双凤村2095.4米；汾河镇水洞村5522.71米；曹家村4999.12米、东溪村3866.89米；安坪镇天鹅村2295.2米、三马村1929.58米。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况。共计到位项目资金686.46万元，其中2022年6月和10月，收到县农业农村委转拨项目资金514万元，2022年12月，委托县农业农村委代付项目资金48.96万元，县财政局拨付汾河镇项目资金123.5万元。

项目资金执行情况。已完成项目资金支付684.23万元，其中2022年6月，支付项目工程款330.04万元，预算评审费用2.32万元，设计预算费用21.6万元；2022年10月，支付项目工程款28.63万元，监理费用13.25万元；2022年12月，支付项目建设工程款159.17万元，设计预算费用2.4万元，监理费用3.32万元；县财政局拨付汾河镇项目资金123.5万元。目前到位项目资金尚结余2.23万元没有支付，没支付的原因是项目初审完成，尚没提交二审，故工程款没有全额拨付。

项目资金管理情况。本中心严格按照政府投资项目资金管理办法、乡村振兴衔接资金管理办法等相关规定，执行县农业农村委财务管理制度规定，资金专款专用，专户核算，按要求管理和使用项目资金，杜绝了挤占挪用现象的发生。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 完成0.8-3.5米宽农村产业到户便道36953.07米，其中产业道路30583.4米，入户道路6369.67米。按村镇分：鹤峰乡青杠村6115.72米、柳池村7187.8米；草堂镇双凤村393.8米；汾河镇水洞6041.8米；曹家村4674.19米、东溪村4133.38米；安坪镇天鹅村1942.5米、三马村1663.88米。汾河镇白水社区等村4800米。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。到户便道公里数36953.07米，占计划37946.1米的97.4%，未完成原因：在项目建设过程中，项目区受益群众要求部分道路宽度及建设地点进行设计变更，已按项目管理程序进行审批同意。

（2）质量指标。项目工程验收合格率100%，达到了绩效目标。

（3）时效指标。项目工程完成及时率100%，达到了绩效目标。

（4）成本指标。完成财政补助金额760万元，占资金计划的100%，达到了绩效目标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。本项目属于农村公益性基础设施建设，无直接经济效益。

（2）社会效益。解决群众出行难36953.07米，占计划37946.1米的97.4%，部分项目建设内容按项目区受益群众要求进行了设计变更，更加便于项目区群众出行。

（3）生态效益。项目持续时间≧3年，达到了绩效目标。

（4）可持续影响。群众满意度100%，达到了绩效目标。

3.满意度指标完成情况分析。

- 无。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.35分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.绩效指标未完成原因：主要是数量指标进行了调整，在项目建设过程中，项目区受益群众要求部分道路宽度及建设地点进行设计变更，已按项目管理程序进行审批同意。

2.下一步改进措施：在项目前期设计过程中，充分征求项目区广大群众和乡镇村意见，减少项目实施过程中的设计变更。

奉节县农村社会事务服务中心

2023年3月13日