2022年第一批高标准农田项目

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年第一批高标准农田项目资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕132号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。通过县农业农村委《奉节县农业农村委员会关于下达2022年高标准农田项目建设任务的通知》（奉节农发〔2022〕129号）下达项目计划。2022年度高标准农田建设项目按照“七化”，即宜机化、水利化、生态化、园田化、标准化、规模化、智能化目标进行规划设计，全力建设集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田80100亩。2022年第一批高标准农田项目资金完成45000亩，其余部分项目资金来源为2021年市级补助资金、2022年市级补助资金及2023年市级补助资金。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析

县财政局《关于下达2022年第一批高标准农田项目资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕132号）落实项目资金4743万元。累计到位资金4743万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

项目资金执行率100%，具体详见下表：

| 序号 | 部门名称 | 片区 | 建设性质 | 项目类别 | 业主 | 实施地点 | 建设任务 | 财政资金计划（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县农业农村委 | 安坪镇 | 新建 | 基础设施 | 奉节县农田建设项目管理中心 | 安坪镇 | 通过土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其它工程，建成高标准农田8161亩 | 1101.2 |
| 2 | 县农业农村委 | 康坪镇、永乐镇、朱衣镇 | 新建 | 基础设施 | 奉节县农田建设项目管理中心 | 康坪镇、永乐镇、朱衣镇 | 通过土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其它工程建成高效节水灌溉项目区16099亩。 | 748.99 |
| 3 | 县农业农村委 | 龙桥乡 | 新建 | 基础设施 | 奉节县农田建设项目管理中心 | 龙桥乡 | 通过土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其它工程建成高效节水灌溉项目区6588亩。 | 934.62 |
| 4 | 县农业农村委 | 太和乡、新民镇 | 新建 | 基础设施 | 奉节县农田建设项目管理中心 | 太和乡、新民镇 | 通过土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其它工程建成高效节水灌溉项目区5200亩。 | 890.48 |
| 5 | 县农业农村委 | 竹园镇 | 新建 | 基础设施 | 奉节县农田建设项目管理中心 | 竹园镇 | 通过土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其它工程建成高效节水灌溉项目区9500亩。 | 1067.71 |

3.项目资金管理情况分析

为加强财务管理，本项目严格按照相关规定要求，对批准的建设内容做好账务设置和账务管理，对基本建设活动中的工程费用、设备采购、各项财产物资及时做好原始记录，掌握工程进度，按规定向有关部门报送基建财务报表。

在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。由财务处对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。同时，财家处会同财政局定期或不定期对资金使用、管理情沉进行检查，基本做到财务会计济料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。

整个财务管理主要按以下标准进行管理：对预算外的资金账目，会计员要将其整理独立编成一张明細报表交给相关分管领导审阅；要求明细列出项目中各分项在完工之前的财务支出方向；项目完成之后要求继续报出详細的项目总支出报告；完工后的报告需通过项目实施领导的审批通过。

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 一是农旅融合，支持乡村振兴。采取“集中力量，重点投入，连片开发”的治理方式，加大规模开发力度，确保治理区域相对集中，力争治理一片，成效一片，致富一方。

二是产业支撑，开发新型农业。建设水肥药一体化喷灌系统。使核心区达到水肥均衡、省工省时、控温调湿、促产增效。项目区适度规模坡改缓，通过生态调控、生物防治、物理防治和科学用药等环境友好型措施控制农作物病虫危害，保证农产品无公害，促进绿色、有机农产品发展。

三是对标对表，确保年度任务。按照数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标七大指标体系，保质保量完成3.5万亩建设任务，确保受益乡镇、村满意度大于95%。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成高标准农田建设项目45000亩

- 质量指标。

项目验收合格率（≥**%）	>=100%

- 时效指标。

任务完成及时率（≥**%）>=100%

- 成本指标。

投资完成率（≥**%）>=100%

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

通过完善农业基础设施，优化生产生活条件，提高土地利用率，改善生态环境，为农业持续发展奠定基础，农用地的经济效益明显地提高。项目建成后群众满意度指标达到95%以上，验收合格率达到100%以上，通过土壤改良工程、田间道路工程、灌溉与排水工程解决群众产业发展基础设施问题，建成观光旅游农业和烟叶、脐橙、等产业基地。

- 社会效益。

1.严格保护耕地特别是基本农田，加快农业现代化发展

本次高标准农田建设项目的实施，是深入贯彻党中央、国务院关于高标准农田建设精神的具体举措。通过项目的实施，项目区将建成45000亩高标准农田，对耕地保护和粮食安全意义重大。

2.促进土地规模经营，增加农民收入，维持农村社会和谐稳定

土地流转以后，一方面，农业企业对土地进行规模化、产业化经营，既能促进当地劳动力的转移，也能增加农业收入，提高农村土地的价值，实现农业产业结构的升级；另一方面，农户释放承包土地使用权，能获取土地租金和务工工资收入，能有效增加家庭经济收入。

- 生态效益。

1.优化土地利用格局，保护农田生态景观

通过土地集约化经营、规模化种植，配套路网、沟渠基础设施，形成“田成块、路成网、水灌通、林点缀”的良好农田格局，极大地优化了农田生态景观，增强了高效农田的可观性。

2.完善基础设施，有利于资源节约

通过项目区内农田基础设施的完善，增强了基础设施的抗旱排涝能力，也改观了局地漫灌、串灌串排等造成的水资源浪费现象，极大地提高了光、热、水资源的利用效率，增强了农田生态系统的服务功能。同时，通过科学化、规模化、产业化种植示范，改变农户盲目施肥、用药的习惯，有利于保持土壤养分，保护生态环境安全。

（四）可持续影响。

坚持农业农村优先发展，切实抓好农业特别是粮食生产，推动藏粮于地、藏粮于技落实落地。

3.满意度指标完成情况分析。

确保受益乡镇、村满意度大于95%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目建设已完成，不存在偏离绩效目标情况。

五、其他需要说明的问题

项目不存在中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。

附件：项目支出预算绩效目标自评表