奉节县水产发展中心

关于渔港升级改造和整治维护工程项目支出的自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达奉节县渔港升级改造和整治维护工程项目资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕153号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

项目资金750万元。建设内容主要包括梳齿形钢浮箱平台2个，渔船靠泊泊位52个；趸船一艘（50×10×2.1m，2层），趸船建筑面积648m2；实体斜坡道1座，长78m，宽5.4m；码头锚碇、钢引桥、供水、供电、消防、环保等配套设施。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

渔港升级改造和整治维护工程项目资金750万元，2022年11月收到项目资金100万元，2022年12月收到项目资金50万元；2022年12月支付项目资金150万元，共计支付150万元，未支付的因为项目总投资750万元，县财政局总共拨付给县农业农村委员会资金150万元；资金管理情况：严格按照财务管理制度管理资金,项目资金到位后，做到了专款专账专用。

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 建设内容主要包括梳齿形钢浮箱平台2个，渔船靠泊泊位52个；趸船一艘（50×10×2.1m，2层），趸船建筑面积648m2；实体斜坡道1座，长78m，宽5.4m；码头锚碇、钢引桥、供水、供电、消防、环保等配套设施。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

渔港升级改造和整治维护工程项目资金750万元，建设梳齿形钢浮箱平台2个，渔船靠泊泊位52个，趸船1艘。

- 质量指标。

- 渔港升级改造和整治维护工程项目资金750万元，趸船建造运行情况98%。

- 时效指标。

- 渔港升级改造和整治维护工程项目资金750万元，完工及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

渔港升级改造和整治维护工程项目资金750万元，群众就业率96%。

- 生态效益。

- 渔港升级改造和整治维护工程项目资金750万元，生态多样性明显改善。

- 可持续影响。

- 渔港升级改造和整治维护工程项目资金750万元，鱼类种群明显增多。

- 3.满意度指标完成情况分析。

- 渔港升级改造和整治维护工程项目资金750万元，群众满意度98%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分92分，评价结果为良。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 渔港升级改造和整治维护工程项目资金750万元，县财政局拨付资金150万元，资金未及时拨付到位。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

奉节县水产发展中心

2023年3月20日

附件

| 项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 渔港升级改造和整治维护工程项目资金 |  |  | 项目负责人 |  | 刘竹鸣 |  |
| 主管部门 |  | 奉节县农业农村委员会 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县水产发展中心 |  |
| 预算执行（万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度项目总预算 |  | 750 | 150 | 10 | 20.00% | 2.00 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 750 | 150 |  |  |  |
|  |  | 其它资金 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |
|  |  | 建设内容主要包括梳齿形钢浮箱平台2个，渔船靠泊泊位52个；趸船一艘（50×10×2.1m，2层），趸船建筑面积648m2；实体斜坡道1座，长78m，宽5.4m；码头锚碇、钢引桥、供水、供电、消防、环保等配套设施。 |  |  |  | 建设内容主要包括梳齿形钢浮箱平台2个，渔船靠泊泊位52个；趸船一艘（50×10×2.1m，2层），趸船建筑面积648m2；实体斜坡道1座，长78m，宽5.4m；码头锚碇、钢引桥、供水、供电、消防、环保等配套设施。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 梳齿形钢浮箱平台 | 2个 | 10 | 2个 | 10 |  |
|  |  |  | 渔船靠泊泊位 | 52个 | 10 | 52个 | 10 |  |
|  |  |  | 趸船 | 1艘 | 10 | 1艘 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 趸船建造运行情况 | ≥95% | 10 | 98 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完工及时率 | ≥100% | 10 | 100 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 群众就业率 | ≥95% | 10 | 96 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态多样性 | 明显改善 | 10 | 明显改善 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增加鱼类种群 | 明显增多 | 10 | 明显增多 | 10 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 | 98% | 10 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 92 |  |
| 填报单位：奉节县水产发展中心 |  |  |  | 单位负责人：刘竹鸣 |  |  | 填表人：杨蕊嘉 |  |

附件

| 项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 渔港升级改造和整治维护工程项目资金 |  |  | 项目负责人 |  | 刘竹鸣 |  |
| 主管部门 |  | 奉节县农业农村委员会 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县水产发展中心 |  |
| 预算执行（万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度项目总预算 |  | 750 | 750 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 750 | 750 |  |  |  |
|  |  | 其它资金 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 梳齿形钢浮箱平台 | 2个 | 10 | 2个 | 10 |  |
|  |  |  | 渔船靠泊泊位 | 52个 | 10 | 52个 | 10 |  |
|  |  |  | 趸船 | 1艘 | 10 | 1艘 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 趸船建造运行情况 | ≥95% | 10 | 100.00% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完工及时率 | ≥100% | 10 | 100% | 10 |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 群众就业率 | ≥95% | 10 | 98% | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态多样性 | 明显改善 | 10 | 明显改善 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增加鱼类种群 | 明显增多 | 10 | 明显增多 | 10 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 | 98% | 10 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：奉节县水产发展中心 |  |  |  | 单位负责人：刘竹鸣 |  |  | 填表人：杨蕊嘉 |  |