奉节县水产发展中心

关于2022年渔业增殖放流项目资金计划支出的自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年渔业增殖放流项目资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕154号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

# 项目安排资金12万元。为进一步贯彻落实党的十九大和党中央国务院推进生态文明建设的有关要求，切实保护好三峡库区渔业资源，加大库区水生生物资源养护力度，促进库区渔业可持续健康发展。在九盘河大鲵裂腹鱼市级水产种质资源保护区水域放流鱼苗数量4万尾，放流主要对象为齐口裂腹鱼、重口裂腹鱼等2个品种。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 项目资金到位12万元，于2022年6月到位，到位率100%。项目资金执行12万元，于2022年6月转入县农业农村委，用于九盘河大鲵裂腹鱼市级水产种质资源保护区水域放流鱼苗数量4万尾，放流主要对象为齐口裂腹鱼、重口裂腹鱼等2个品种，执行率100%。资金管理情况：严格按照财务管理制度管理资金,项目资金到位后，做到了专款专账专用。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 在九盘河大鲵裂腹鱼市级水产种质资源保护区水域放流鱼苗数量4万尾，放流主要对象为齐口裂腹鱼、重口裂腹鱼等2个品种。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2022年渔业增殖放流项目资金12万元，放流鱼苗尾数5.1万尾，放流鱼苗种类2种。

- 质量指标。

- 2022年渔业增殖放流项目资金12万元，放流鱼苗成活率96%。

- 时效指标。

- 2022年渔业增殖放流项目资金12万元，完工及时率100%。

- 成本指标。

2022年渔业增殖放流项目资金12万元，鱼苗平均价格3元/尾。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

2022年渔业增殖放流项目资金12万元，鱼类数量明显增多。

- 生态效益。

- 2022年渔业增殖放流项目资金12万元，生态多样性明显改善。

- 可持续影响。

- 2022年渔业增殖放流项目资金12万元，鱼类种群明显增加。

- 3.满意度指标完成情况分析。

- 2022年渔业增殖放流项目资金12万元，群众满意度98%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

奉节县水产发展中心

2023年3月20日

附件

| 项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年渔业增殖放流项目资金计划 |  |  | 项目负责人 |  | 刘竹鸣 |  |
| 主管部门 |  | 奉节县农业农村委员会 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县水产发展中心 |  |
| 预算执行（万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度项目总预算 |  | 12 | 12 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 12 | 12 |  |  |  |
|  |  | 其它资金 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |
|  |  | 在九盘河大鲵裂腹鱼市级水产种质资源保护区水域放流鱼苗数量4万尾，放流主要对象为齐口裂腹鱼、重口裂腹鱼等2个品种。 |  |  |  | 在九盘河大鲵裂腹鱼市级水产种质资源保护区水域放流鱼苗数量4万尾，放流主要对象为齐口裂腹鱼、重口裂腹鱼等2个品种。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 放流鱼苗尾数 | 4万尾 | 10 | 5.1 | 10 |  |
|  |  |  | 放流鱼苗种类 | 2种 | 10 | 2种 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 放流鱼苗成活率 | ≥95% | 10 | 96 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完工及时率 | ≥100% | 10 | 100 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 鱼苗平均价格 | 3元/尾 | 10 | 3元/尾 | 10 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 鱼类数量 | 明显增多 | 10 | 明显增多 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态多样性 | 明显改善 | 10 | 明显改善 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增加鱼类种群 | 明显增多 | 10 | 明显增多 | 10 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 | 98 | 10 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 填报单位：奉节县水产发展中心 |  |  |  | 单位负责人：刘竹鸣 |  |  | 填表人：杨蕊嘉 |  |