畜禽粪污资源化利用（2020年度第二批）

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达畜禽粪污资源化利用（2020年度第二批）的通知》（奉节财农〔2022〕5号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。县财政局下达了畜禽粪污资源化利用（2020年度第二批）项目专项资金384.8943万元，我委按照资金管理办法，对照绩效目标审批表做好预算执行、开展好绩效运行监控、完工后及时组织绩效评价，确保项目如期实现目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

该项目资金向财政申请384.8943万元，2022年4月乡镇已收到项目资金384.8943万元，支付项目资金384.8943万元，做到专款专用，实行专人管理。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 完成4个乡镇13个养殖场粪污资源化利用设施建设，治理生猪当量2.532万头。建设粪污处理利用设施（立方米）14575立方米。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

治理养殖场38个，治理生猪当量2.532万头，建设粪污处理利用设施14575（立方米）。

（2）质量指标。

项目验收合格率100%。

（3）时效指标。

项目完成时间为12月底。

（4）成本指标。

新建厌氧发酵设施（沼气池）（m3)补助400元/立方米，新建曝气处理设施（沼液池、田间储液池）、干粪贮存池（m3)200元/立方米。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

无

（2）社会效益。

有利于促进受益对象畜禽养殖废弃物资源化利用。

（3）生态效益。

有效改善周边农村人居环境。

（4）可持续影响。

能持续保障我县畜牧业持续健康发展。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度100%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

| 附件 项目支出预算绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 奉节县农业农村委员会关于下达畜禽粪污资源化利用（2020年度第二批）项目任务的通知 |  |  | 项目负责人 |  |  | 赖纯明 |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奉节县农业农村委员会 |  |  | 实施单位 |  |  | 奉节县畜牧业发展中心 |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 384.8943 |  | 10分 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 384.8943 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |  |
|  |  | 完成4个乡镇13个养殖场粪污资源化利用设施建设，治理生猪当量2.532万头。建设粪污处理利用设施（立方米）14575立方米。 |  |  |  | 完成4个乡镇13个养殖场粪污资源化利用设施建设，治理生猪当量2.532万头。建设粪污处理利用设施（立方米）14575立方米。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 治理养殖场（个数） | 38 | 10 | 38 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 治理生猪当量（头） | 25320 | 5 | 26000 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设粪污处理利用设施（立方米） | 14575 | 10 | 15000 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率% | ≧90% | 5 | 100% | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 6个月 | 10 | 6个月 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 厌氧发酵设施（沼气池）（m3) | 400元/立方米 | 5 | 400元/立 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 曝气处理设施（沼液池、田间储液池）、干粪贮存池（m3) | 200元/立方米 | 5 | 200元/立方米 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进畜禽养殖废弃物资源化利用 | 促进 | 10 | 促进 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善农村人居环境 | 改善 | 10 | 改善 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障畜牧业持续健康发展 | 长期 | 10 | 长期 | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 10 | 100% | 10 |  |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 填报单位负责人：赖纯明 填表人： 曹真 填报日期：2023.3.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |