|  | 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所 通讯地址： 重庆市渝北区龙溪街道新溉大道18号国宾城11栋4-11 电话：023- 6776 8473 邮政编码：401147 |
| --- | --- |

2021年中央水利发展资金

绩效评价报告

评价报告概述

为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，按照《奉节县财政局关于开展2021年度财政资金重点项目及部门整体支出绩效财政评价的通知》（奉节财绩[2022]3号）工作安排，我们开展了2021年中央水利发展资金（以下简称“本项目”）绩效评价。

- 绩效评价结果

本项目得分86.50分，绩效等级为良。

- 存在的主要问题

（一）项目主管单位和实施单位未按要求开展绩效自评工作。

（二）项目未按时完成。

- 建议

（一）按要求规范开展绩效自评工作，提高自评工作的完成质量。同时建议财政部门对项目主管部门及实施单位的绩效管理工作加大指导力度，加强结果应用。

（二）积极推进项目实施进度，在项目计划、资金文件下达后尽快安排项目实施；要加强对项目工期的管理，定期对项目实施进度进行督查，对不按照工期进度完工的项目应按照合同约定进行追责。

2021年中央水利发展资金

绩效评价报告

国富渝专审字[2022]****号

评价报告正文

为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施绩效管理的意见》精神，奉节县财政局印发《关于开展2021年度财政资金重点项目及部门整体支出绩效财政评价的通知》（奉节财绩[2022]3号），对2021年中央水利发展资金绩效评价进行了安排。我们接受委托，于2022年6月20日至2022年8月20日，对2021年中央水利发展资金开展了绩效评价。被评价项目主管部门及实施主体对所提供的有关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是收集充分、适当的证据以对本项目的绩效情况发表意见。在评价过程中，我们结合工作的实际情况，实施了复核项目资料、检查、访谈、询问等我们认为必要的程序。现将评价情况汇报如下：

- 基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

奉节县水利事业发展呈现项目多、投资大、推进快、成效好的特点，为“十三五”圆满收官、“十四五”良好开局作出了重要贡献。

2、项目主要内容及实施情况

本项目主管单位系奉节县水利局，下涉及18个子项目，具体情况详见下表：

| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 资金（万元） | 项目完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奉节县新民河五马镇外河坝重点河段综合治理工程 | 中小河流治理 | 823.00 | 未完成 |
| 2 | 奉节县新民河青龙镇段重点河段综合治理工程 | 中小河流治理 |  | 未完成 |
| 3 | 奉节县大溪河兴隆镇石乳河段综合治理工程 | 中小河流治理 | 1,500.00 | 完成 |
| 4 | 2021年奉节县水土保持重点工程龙桥项目区（一期） | 水土保持治理 | 811.00 | 未完成 |
| 5 | 奉节县石牛槽水库渗漏整治工程 | 小型水库建设及除险加固 | 140.00 | 完成 |
| 6 | 奉节县梅家湾水库渗漏整治工程 | 小型水库建设及除险加固 | 80.00 | 完成 |
| 7 | 2021年水旱灾害群测群防体系建设 | 水旱灾害防御 | 10.00 | 完成 |
| 8 | 奉节县大树镇凤仙村水源保障工程 | 饮水安全 | 430.00 | 完成 |
| 9 | 奉节县青莲镇茅田村水源保障工程 | 饮水安全 | 440.00 | 完成 |
| 10 | 清泉河牛鼻子洞至进场公路桥段水毁工程修复 | 水毁工程 | 900.00 | 未完成 |
| 11 | 奉节县小水电生态基流监测系统 | 生态保护 | 365.00 | 完成 |
| 12 | 饮水安全工程维修养护 | 运行管护 | 300.00 | 完成 |
| 13 | 农田灌溉水有效利用系数测算分析报告编制及市级样点灌区监测运行费 | 运行管护 | 30.00 | 完成 |
| 14 | 水文设施运行维护经费 | 运行管护 | 160.00 | 完成 |
| 15 | 水质监测实验室运行经费 | 运行管护 | 50.00 | 完成 |
| 16 | 小型水库日常监测管护 | 运行管护 | 120.00 | 完成 |
| 17 | 山洪灾害防治非工程性措施运行维护费用 | 运行管护 | 30.00 | 完成 |
| 18 | 奉节县河长制工作 | 河长制 | 300.00 | 完成 |
|  | 合计 |  | 6,489.00 |  |

3、资金投入及使用情况

根据奉节县财政局关于下达奉节县2021年第一批中央水利发展资金计划的通知（奉节财农[2021]43号）和奉节县财政局关于调整下达2021年第一批水利发展资金计划的通知（奉节财农[2021]321号），本项目2021年度预算资金6,489.00万元，实际到位资金5,175.63万元。

根据对各项目询问及资料查阅情况统计, 2021年度项目实施单位实际支付金额4,649.83万元。

（二）项目绩效目标

根据项目绩效目标申报表及相关档案资料分析，年度主要目标为完成18个子项目，其中中小河流治理项目3个，水土保持治理工程项目1个，小型水库建设及除险加固工程项目2个，水旱灾害防御项目1个，饮水安全工程项目2个，水毁修复工程项目1个，生态保护项目1个，运维管护项目6个，河长制项目1个。

- 绩效评价的组织实施情况

（一）绩效评价目的

财政支出绩效评价是市场经济条件下现代财政科学管理的重要手段,建立和健全财政支出的追踪问责和问效制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意义。

（二）绩效评价主要政策依据

1、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）；

2、《财政部关于贯彻落实＜中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见＞的通知》（财预[2018]167号）；

3、《财政部关于印发＜项目支出绩效评价管理办法＞的通知》（财预[2020]10号）；

4、《重庆市财政局关于印发<重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）>的通知》（渝财绩[2019]19号）；

5、《奉节县财政局关于开展2021年度财政资金重点项目及部门整体支出绩效财政评价的通知》（奉节财绩[2022]3号）；

6、其他法律法规；

7、项目主管部门、项目实施主体提供的与本次绩效评价相关的评价资料。

（三）绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1、计划标准

计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2、行业标准

行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3、历史标准

历史标准是指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）绩效评价方法

1、比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

2、因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

3、公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

4、询问查证法

通过书面及口头询问等方式，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目做出初步的判断和评价。

5、标杆管理法

标杆管理法是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆为基础进行评判，评价项目绩效实现程度。

（五）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作由奉节县财政局统一组织，奉节县预算绩效管理中心牵头，北京国富会计师事务所(特殊普通合伙）重庆分所组成以注册会计师牵头的绩效评价工作组，具体负责绩效评价工作的实施。

2022年4月25日，奉节县财政局下发《关于开展2021年度财政资金重点项目及部门整体支出绩效财政评价的通知》，通知奉节县水利局拟对其负责的“2021年中央水利发展资金”实施绩效评价，并下发财政绩效评价基础资料清单。

2022年6月20日至2022年7月8日，绩效评价工作组开展前期调研。根据前期调研掌握的项目情况，我们制定了本项目评价指标体系，并与奉节县财政局进行沟通，以期进一步修改、完善绩效评价工作方案、指标体系和调查问卷。

2022年7月9日至2022年8月20日，绩效评价工作组正式实施现场绩效评价工作。收集与项目相关的政策文件、内部管理制度、政府采购资料等，了解项目基本情况，同时我们实施了现场勘查及调查问卷工作。

2022年9月7日，形成绩效评价报告初稿并与奉节县财政局、县水利局进行沟通和征求意见，以期绩效评价更加真实、全面反映项目的客观情况。

（六）绩效评价指标体系

参照相关政策依据的规定，结合本项目特点，我们制定了绩效评价指标体系表。在与奉节县财政局交流、讨论、征求意见的基础上，形成本项目绩效评价指标体系（详见附表），共设定决策、过程、产出、效益4个一级指标，下设11个二级指标、19个三级指标。根据各类指标的重要性和意义分配分值权重，分值分配为决策11分、过程26分、产出38分、效益25分。

本次绩效评价采用百分制，评价时按照本项目实际执行情况与评价要点的相符性进行打分，根据评价得分的分值，确定相应的评价等级。绩效评价级别评定标准：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、评价情况及评价结论

经评价，本项目得分86.50分，评价等级为良。分项情况汇总为：

| 项目 | 标准分 | 评价得分 | 扣分 | 扣分项概括 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 11 | 11 |  |  |
| 过程 | 26 | 18.5 | 7.5 | （1）资金到位率（扣1分）：资金到位率为79.76%。 （2）预算执行率（扣0.5分）：预算执行率为89.84%。 （3）跟踪管理“双监控”（扣1分）：未见项目运行维护过程和预算绩效运行的监控记录相关资料。 （3）绩效自评合规性（扣4分）：绩效自评报告报告多数流于形式，未反映问题及意见。未见绩效自评的组织方案、人员分工、问卷调查等相关绩效自评工作记录。绩效自评表于汇总申报表不一致。 （4）档案管理（扣1分）：项目档案资料不齐全，未见绩效自评的组织方案、人员分工、问卷调查等相关绩效自评工作记录相关资料。 |
| 产出 | 38 | 32 | 6 | （1）项目完成情况（扣2分）：22个子项目完成28个，4个项目未完成。 （2）完成及时性（扣1.5分）：6个项目已超期。 |
| 效益 | 25 | 25 |  |  |
| 小计 | 100 | 86.5 | 13.5 |  |

（一）决策

- 1、立项依据充分性和程序规范性

奉节县水利事业发展呈现项目多、投资大、推进快、成效好的特点，为“十三五”圆满收官、“十四五”良好开局作出了重要贡献，本项目政策依据充分，符合国家经济发展趋势。项目经奉节县人民政府审批确定，通过集体决策且具备相应政策依据。

该指标设定分值2分，本项得分为2分。

2、绩效目标合理性

通过对奉节县水利局编制完成的本项目绩效目标申报表及档案资料进行检查，事前已开展绩效评估并设立绩效目标，设置绩效目标与实际工作内容具有相关性，有效的反映项目的预期产出、效益等且预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

该指标设定分值4分，本项得分为4分。

3、绩效指标明确性

通过对奉节县水利局编制完成的本项目绩效目标申报表及档案资料进行检查，已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；已将项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效指标能够有效反映项目的预期产出、效益等。

该指标设定分值3分，本项得分为3分。

4、资金预算合理性

根据奉节县财政局关于下达奉节县2021年第一批中央水利发展资金计划的通知（奉节财农[2021]43号）和奉节县财政局关于调整下达2021年第一批水利发展资金计划的通知（奉节财农[2021]321号），本项目资金预算依据充分，资金额度合理且与项目实施单位实际相适应。

该指标设定分值2分，本项得分为2分。

（二）过程（扣7.5分）

1、资金到位率

根据对各项目询问及资料查阅情况统计，2021年度预算资金6,489.00万元，实际到位资金5,175.63万元，资金到位率为79.76%。

该指标设定分值2分，扣1分，本项得分为1分。

2、预算执行率

根据对各项目询问及资料查阅情况统计，2021年度项目实施单位实际支付金额4,649.83万元，预算执行率89.84%。

该指标设定分值2分，扣0.5分，本项得分为1.5分。

3、资金使用的合规性

通过对本项目档案资料及财务会计资料进行检查，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，未发现项目支出存在不符合财务管理办法规定的情况，未发现资金拨付审批程序和手续存在不完整的情况，未发现资金使用存在不符合项目预算批复或合同规定用途的情况。

该指标设定分值6分，本项得分为6分。

4、制度健全性

项目制度参照《中央财政水利发展资金使用管理办法》，结合实施单位的财务和业务管理制度, 未发现存在不合法、不合规、不完整的情况。

该指标设定分值2分，本项得分为2分。

5、制度执行有效性

通过对本项目档案资料及财务会计资料进行检查，未发现本项目实施过程中存在不遵守相关法律法规和相关管理规定的情况，未发现项目调整级支出调整手续不完备的情况，项目合同按规定采用比选、公开招标等方式签订，项目按规定进行了公示公开。

该指标设定分值4分，本项得分为4分。

6、跟踪管理“双监控”

通过对本项目档案资料及财务会计资料进行检查，项目实施过程中明确了实施过程跟踪的人员，资金支付过程亦有相关跟踪人员签字，但未见项目运行维护过程和预算绩效运行的监控记录相关资料。

该指标设定分值2分，扣1分，本项得分为1分。

7、绩效自评合规性

通过对本项目档案资料及财务会计资料进行检查，项目主管单位和项目实施单位开展绩效自评工作，并提交绩效自评报告和绩效自评表，绩效自评已按要求在指定网站上公开公示。但绩效自评报告报告多数流于形式，未反映问题及意见，未见绩效自评的组织方案、人员分工、问卷调查等相关绩效自评工作记录，绩效目标申报表系总项目汇总申报表，绩效目标自评表系18个子项目绩效自评表，无法进行比对。

该指标设定分值6分，扣4分，本项得分为2分。

8、档案管理

通过对本项目档案资料及财务会计资料进行检查，档案资料由专人管理，但不齐全，未见绩效自评的组织方案、人员分工、问卷调查等相关绩效自评工作记录相关资料。

该指标设定分值2分，扣1分，本项得分为1分。

（三）产出（扣6分）

- 1、项目完成情况

根据对各项目询问及资料查阅情况统计，18个项目完成14个，其中奉节县新民河五马镇外河坝重点河段综合治理工程、青龙镇外河坝重点河段综合治理工程、2021年奉节县水土保持重点工程龙桥项目区（一期）、清泉河牛鼻子洞至进场公路桥段水毁工程修复项目未完成。

该指标设定分值18分，扣4分，本项得分为14分。

2、项目完成质量

通过对本项目档案资料查看，未发现已完成项目存在质量问题。

该指标设定分值5分，本项得分为5分。

3、完成及时性

根据对各项目询问及资料查阅情况统计，18个项目完成14个，均按计划时间完成。未完成的项目系奉节县新民河五马镇外河坝重点河段综合治理工程、青龙镇外河坝重点河段综合治理工程、2021年奉节县水土保持重点工程龙桥项目区（一期）、清泉河牛鼻子洞至进场公路桥段水毁工程修复项目均超合同工期。

该指标设定分值9分，扣2分，本项得分为7分。

4、成本节约情况

通过对本项目档案资料及财务会计资料进行检查，2021年度项目实际支出金额4,649.83万元＜2021年度项目实际到位资金5,175.63万元，项目成本未超支。

该指标设定分值6分，本项得分为6分。

（四）效益

1、社会生态效益

通过对本项目档案资料进行检查，项目实施起到的作用：项目实施起到的作用：防洪度汛，提高自然灾害防御能力；保护耕地，提升农田灌溉水的有效利用；解决用水困难，提供水源安全保障；保持水土，解决水土流失严重的问题。项目实施产生的社会效益及生态效益明显。

该指标设定分值10分，本项得分为10分。

2、可持续性

奉节县2021年度中央水利发展资金投资项目，发展前景良好，符合当地政府中长期规划，后续要准确把握“十四五”水利改革发展面临的新形势新任务，加快推动水利事业高质量发展。已建工程良性运行，达到设计使用年限，可产生持续性影响。

该指标设定分值5分，本项得分为5分。

3、受益对象满意度

我们对小型水库建设及除险加固工程项目和饮水安全工程项目进行问卷调查（电话询问），其中小型水库建设及除险加固工程项目27份，饮水安全工程项目30份，共计57份，问卷调查结果均为满意，满意度比例100%。

该指标设定分值10分，本项得分为10分。

四、存在的主要问题

（一）项目主管单位和实施单位未按要求开展绩效自评工作。

（二）项目未按时完成。

五、有关建议

（一）按要求规范开展绩效自评工作，提高自评工作的完成质量。同时建议财政部门对项目主管部门及实施单位的绩效管理工作加大指导力度，加强结果应用。

（二）积极推进项目实施进度，在项目计划、资金文件下达后尽快安排项目实施；要加强对项目工期的管理，定期对项目实施进度进行督查，对不按照工期进度完工的项目应按照合同约定进行追责。

六、报告的使用限制

绩效评价报告只能用于评价报告载明的评价目的，未征得委托方和会计师事务所同意，绩效评价报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定及相关当事方另有约定的除外。因使用本报告不当造成的后果，与执行本次绩效评价业务的注册会计师及会计师事务所无关。

（此页无正文）

附件：

1. 2021年中央水利发展资金绩效评价指标体系

附送：

1.北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所营业执照（复印件）

2.北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所执业证书（复印件）

3.执业注册会计师证书（复印件）

| 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所 | 中国注册会计师： 曾勇 |
| --- | --- |
| 中国·重庆 | 中国注册会计师： 林原 |
|  | 2022年9月7日 |