奉节县瓦窑坪水库进水堰整治工程

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年水库移民后期扶持基金预算的通知》（奉节财农〔2022〕35号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。累计支付奉节县瓦窑坪水库进水堰整治工程81万元，整治进水堰总长3806.5m，其中整治进水堰长1014.4m，清淤及底板整治长2253.0m；安装DN630PE管长558.0m，新建沉砂池1口，修建消力池1口。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况总计下达150万元，共计到位80.8585万元；项目资金执行情况共计支付80.8585万元。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

- 累计支付奉节县瓦窑坪水库进水堰整治工程修复80.8585万元。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标。

- 整治进水堰总长3806.5m，其中整治进水堰长1014.4m，清淤及底板整治长2253.0m；安装DN630PE管长558.0m，新建沉砂池1口，修建消力池1口。

（2）质量指标。

项目验收合格率100%，工程质量合格率100%。

（3）时效指标。

按计划开工率100%，按时完工率100%。

（4）成本指标。

实际完成投资控制在概算内的项目比例90%，项目调整概算程序完备率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

可解决2000人饮水问题

（2）可持续影响。

工程使用年限30年。

3.满意度指标完成情况分析。

- 三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为（优）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无

奉节县水利局

2024年1月18日