奉节县永安街道人和社区公共服务中心装修工程项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县水利局、奉节县财政局、奉节县发展和改革委员会联合下达关于《奉节县2022年水库移民后期扶持项目计划的通知》（奉节水发〔2022〕12号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标，

现对绩效目标开展自评。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。该项目纳入移民后扶资金全额支持，一次性下达项目业主单位，由主管部门县水利局后期扶持科负责监管按进度拨付给施工单位。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：2022年3月收到项目资金88万元，共计到位88万元；项目资金执行情况：2023年3月下达项目资金计划共计88万元，截止2024年1月该项目已完成结算审价并全部支付剩余款项。项目资金管理情况：本项目严格按照项目建设程序和移民后期扶持资金管理相关规定，按建设进度分批次拨付项目资金并通过项目现场监理、现场代表督促管理，根据项目实施进度和支付情况规范使用专项资金，做到专款专用。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

- 本项目绩效目标完成情况较好，实现了项目初期申报的绩效目标，大力改善了社区办公条件，发挥了财政资金移民后期扶持效益。

- （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。已完成绩效目标申报的562.75平米。

（2）质量指标。质量验收合格率达100%

（3）时效指标。已按时完成

（4）成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。该项目建成后覆盖收益群众13000人，实现了初期申报的社会效益。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

- 奉节县水利局

- 2024年1月18日