监测计量取水口建设支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年提前批水利发展资金的通知》（奉节财农〔2022〕38号）下达监测计量取水口建设资金50万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

项目资金到位情况：下达计划50万元；

项目资金执行情况：2022年支付0万元，未支付结余资金50元；

项目资金管理情况：项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，做到专款专用。

1. 总体绩效目标完成情况分析：

改造12处在线监测计量设施，新建6处在线计量设施、7套非在线计量设施。工程建设完工后，将极大提升奉节县水资源管理水平，对于促进水资源的合理配置、节约、保护和可持续利用具有重要意义，也为制定用水定额、控制用水总量、征收水资源费提供准确的基础数据。

（三）绩效目标完成情况分析：已完成12处在线监测计量设施改造，新建6处在线计量设施、7套非在线计量设施。提前完成了年初新建改造监测计量取水口17处的年度总体目标。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：改造12处在线监测计量设施，新建6处在线计量设施、7套非在线计量设施，完成率100%。

（2）质量指标：工程质量合格率100%,工程验收合格率100%。

（3）时效指标：项目按时开工率100%,按时完成率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益：效果明显。

（2）可持续影响：项目完成后正常运行比例100%。

3.满意度指标完成情况分析。

受益人口满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90分，评价结果为（优）。

奉节县水利局

2024年1月22日