奉节县移民安置区高切坡维护项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县水利局、奉节县财政局联合下达关于《2022年度第一批国家重大水利

工程建设基金（三峡后续工作）项目实施计划的通知》（奉节水发〔2022〕1号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。该项目纳入三峡后续专项资金全额支持，2022年下达项目业主单位480万元，由主管部门县水利局三峡库区工作科负责监管并按进度拨付给施工单位。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：下达计划480万元；项目资金执行情况：累计支付300万元；项目资金管理情况：本项目严格按照项目建设程序和三峡后续资金管理相关规定，按监测实施进度拨付项目资金，根据项目实施进度和支付情况规范使用专项资金，做到专款专用

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

- 本项目绩效目标完成情况良好，实现了项目初期申报的绩效目标，对城区49处存在安全隐患的高切坡实施维护治理，有效保障周边居民安全，发挥了财政资金效益。

- （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。已完成绩效目标申报的7处一般隐患整治和42处需维护整修的高切坡。

（2）质量指标。质量验收合格率达100%

（3）时效指标。已按时完成

（4）成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。该项目建成后正常运行比例达100%，覆盖受益群众2000人，实现了初期申报的社会效益。

3.满意度指标完成情况分析。该项目完成后社区居民满意度达90%，相关信访矛盾化解率达80%，全力实现了项目既定的满意度指标。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

奉节县水利局

2024年1月19日