奉节县水利局

关于奉节县草堂河流域综合治理工程（一标段）2023年不做绩效评价的说明

奉节县草堂河流域综合治理工程（一标段）总投资8176万元，该工程于2022年9月开工建设，工期18个月，预计2024年3月完工，2023年不做绩效评价。

奉节县县水利局

2024年1月18日