奉节县移民安置区高切坡监测及维护项目（2021--2025年度）支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县水利局、奉节县财政局联合下达关于《2022年度第一批国家重大水利

工程建设基金（三峡后续工作）项目实施计划的通知》（奉节水发〔2022〕1号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标，现对绩效目标开展自评。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。该项目纳入三峡后续专项资金全额支持，2022年下达项目业主单位261万元，由主管部门县水利局三峡库区工作科负责监管并按进度拨付给施工单位。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：下达计划261万元，共计到位261万元；项目资金执行情况：累计支付261万元；项目资金管理情况：本项目严格按照项目建设程序和三峡后续资金管理相关规定，按监测实施进度拨付项目资金，根据项目实施进度和支付情况规范使用专项资金，做到专款专用。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

- 本项目绩效目标完成情况良好，实现了项目初期申报的绩效目标，规范完成专业监测88处，群测群防322处，为地质稳定情况提高了预警能力，有效保障周边居民安全，发挥了财政资金效益。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。已完成绩效目标申报的88处专业监测点和322处群测群防点。

（2）质量指标。质量验收合格率达100%

（3）时效指标。已按时完成

（4）成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。该项目建成后正常运行比例达100%，覆盖受益群众50000人，实现了初期申报的社会效益。

3.满意度指标完成情况分析。该项目完成后社区居民满意度达90%，相关信访矛盾化解率达80%，全力实现了项目既定的满意度指标。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

奉节县水利局

2024年1月19日

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 奉节县移民安置区高切坡监测及维护（2021-2025年度）项目 |  |  | 项目负责人 |  | 蔡建发 |  |
| 主管部门 |  | 奉节县水利局 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县三峡水库管理中心 |  |
| 资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 261 | 261 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |
|  |  | 高切坡专业监测88处，其中重点监测20处，辐射监测68处；群测群防322处。 |  |  |  | 已完成高切坡专业监测88处，其中重点监测20处，辐射监测68处；群测群防322处。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 |  | 专业监测88处 | 20 | 88处 | 20 |  |
|  |  |  |  | 群测群防322处 |  |  |  | 群测群防322处 |
|  |  |  |  | 保护受影响居民5万人 |  |  |  | 保护受影响居民5万人 |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率100% | 10分 |  | 10分 | 已完成验收，合格率100% |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率100% | 10 |  | 10 | 已完成及时率100% |
|  |  |  |  | 建设周期12个月 | 10 |  | 10 | 已按期完成 |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 工程受益人数50000人 | 30 |  | 30 | 工程受益人数50000人 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 项目运行正常比100% |  |  |  | 项目运行正常比100% |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度90% | 10 |  | 10 | 群众满意度90% |
|  |  |  |  | 化解移民信访矛盾80% |  |  |  | 化解移民信访矛盾80% |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： |  |  |  | 单位负责人： |  |  | 填表人： |  |