奉节县水利局

关于奉节县康乐镇平皋-长沙片农村供水保障工程2023年不做绩效评价的说明

奉节县康乐镇平皋-长沙片农村供水保障工程总投资2838万元，该工程于2022年9月开工建设，工期12月。由于2022年疫情影响、2023年雨水天气较多汛期无法进行库内作业面施工，影响了工程进度，预计2024年4月完工，2023年不做绩效评价。

奉节县县水利局

2024年1月18日